## Slide 1
STEP 01
전략 일관성 확인 (Step1 / Discovery) — 조직목표→AI 후보과제 Top-Down 연계
CD-SEM Recipe Creation 자동화 과제가 담당자의 개인 흥미가 아니라 조직 목표에서 위→아래로 연역된 결과임을 1장의 연계표로 증명한다(전략 정합성·추적성).

## Slide 2
01 · 왜 필요한가 (Why)
01
AI 과제는 "흥미로운 기술"이 아니라 "조직이 풀어야 할 문제"에서 출발해야 한다. New AI Design Camp 방법론은 첫 단계에서 조직 목표 → 업무 목표 → 핵심 업무 → AI 대상 후보 과제 의 Top-Down 연계를 먼저 그려, 과제의 전략 정합성(왜 이 과제인가) 과 추적성(어느 목표에서 내려왔는가) 을 확보하도록 요구한다 (출처: 원문 04).
이 단계가 없으면 이후 단계(Pain 도출·근본원인·적정성 검토)가 아무리 정교해도 "왜 하필 이 업무를 골랐는가"에 답할 수 없다. 본 문서는 그 연결 고리를 박아두는 추적성의 출발점이며, 이후 #06 과제 정의서의 "업무목표"·"핵심업무" 칸이 이 표를 그대로 상속받는다 (03 인용 §"조직 목표 ↔ 과제 연계").
또한 이 과제는 단순 효율화가 아니라 사람의 작업시간이라는 물리적 제약을 풀어 처리량 상한 자체를 끌어올린다는 점에서 조직 목표(리드타임 단축)와 본원적으로 맞물린다 (03 인용).

## Slide 3
01 · 핵심 산출 (What)
01
각 레벨 1~2개로 압축한 4계층 Top-Down 연계표 한 장. 화살표가 한 방향(위→아래)으로만 흐르고, 최하단 AI 후보과제가 최상단 조직 목표까지 끊김 없이 거슬러 올라가면 정합성이 성립한다.
• 조직 목표(L0): 신규 공정 셋업 리드타임 단축 — 핵심 (출처: 원문 04 "리드타임 단축" 양식 적용)
• 업무 목표(L1): ① MI Recipe Setup 처리량 확대 ② 숙련도 편차 제거 + 24h 무중단 셋업 (03 인용)
• 핵심 업무(L2): CD-SEM Recipe Creation (03 인용)
• AI 대상 후보 과제(L3): ① VLM GUI-제어 기반 Recipe 자동 생성 ② 실측 좌표·align 자동 보정 (03 인용)

## Slide 4
01 · 작성 결과 (How) — Top-Down 연계표 — 연계 흐름도
01
[L0] 조직 목표 [L1] 업무 목표 [L2] 핵심 업무 [L3] AI 대상 후보 과제
───────────────────── ─────────────────────── ───────────────── ────────────────────────────
신규 공정 셋업 ──▶ ① MI Recipe Setup ──▶ CD-SEM ──▶ ① VLM GUI-제어 기반
리드타임 단축 (핵심) 처리량 확대 Recipe Creation Recipe 자동 생성
② 숙련도 편차 제거 ──▶ ② 실측 좌표·align
+ 24h 무중단 셋업 자동 보정 (핵심)

## Slide 5
01 · 작성 결과 (How) — Top-Down 연계표 — 연계표 (추적성 매트릭스)
01
# | L0 조직 목표 | L1 업무 목표 | L2 핵심 업무 | L3 AI 대상 후보 과제 | 연결 논리 (왜 위에서 내려왔나)
1 | 신규 공정 셋업 리드타임 단축 (핵심) | ① MI Recipe Setup 처리량 확대 | CD-SEM Recipe Creation | ① VLM GUI-제어 기반 Recipe 자동 생성 (②~⑥ 연속 수행) | Recipe 셋업이 신규 공정 셋업 리드타임의 직접 구성요소 → 셋업 처리량을 늘려야 리드타임이 줄어듦 → 사람 수작업 셋업을 AI가 대체
2 | 〃 | ② 숙련도 편차 제거 + 24h 무중단 셋업 | 〃 | ② 실측 좌표·align 자동 보정 (핵심) | 최대 병목(⑥ 오인식 수정 반복)이 숙련도 편차·작업시간 제약의 원천 → VLM 실시간 재정합으로 일관 기준·무중단 확보
두 후보 과제는 별개 과제가 아니라 하나의 VLM Agent로 묶인다 — ②~⑥를 연속 수행하되 ⑥(실측 좌표·align 보정)을 핵심으로 둔다 (03 인용 Phase 4 "1순위 = ⑥, ③④는 동일 Agent로 묶음").

## Slide 6
01 · 작성 결과 (How) — Top-Down 연계표 — 전략 정합성 판정
01
점검 항목 | 판정 | 근거
조직 목표에서 위→아래로 연역됐는가 (추적성) | ✅ | L3 후보가 L2→L1→L0로 끊김 없이 거슬러 올라감 (위 매트릭스 "연결 논리" 칸)
개인 흥미가 아니라 조직 KPI에 연결되는가 | ✅ | L0 = "리드타임 단축"이라는 조직 핵심 목표에 직결 (03 인용 "가치 중심")
핵심(본원) 업무를 다루는가 | ✅ | L2 = Recipe Creation은 MI 운영의 본원 업무 — 보조 업무가 아님
정량 기여 크기가 확정됐는가 | △ | 리드타임 절감폭·처리량 N은 placeholder(τ/s/N) — 캠프에서 엔지니어 확정. 정합성(방향)은 성립, 크기는 #05·#10에서 정량화
판정 결론: 본 과제는 조직 목표 "신규 공정 셋업 리드타임 단축"에서 Top-Down으로 연역 가능(추적성 성립) 하며 핵심 업무를 직접 겨냥한다. 따라서 전략적으로 정합한 과제로 1차 통과시킨다. 단, 정량 기여 크기는 미확정(placeholder)이며 이는 #05 과제 적정성 검토·#10 기대효과 산정에서 채운다 (브레인스토밍 합의(2026-06-24)).

## Slide 7
01 · 산출물 체크리스트
01
• [x] L0~L3 4계층 Top-Down 연계표 (각 레벨 1~2개)
• [x] 각 후보 과제의 "연결 논리"(위에서 내려온 근거) 명시 — 추적성
• [x] 전략 정합성 판정 노트 (추적성·KPI 연결·본원 업무·정량 크기 4축)
• [ ] 리드타임 절감폭·처리량 N 정량 확정 — 엔지니어/캠프 (placeholder τ/s/N → #05·#10)
• [ ] Champion(<담당 임원>) 확정 — #06 과제 정의서에서 채움

## Slide 8
STEP 02
대상 업무영역 정의 (Step2 Scope Analysis / Discovery)
계측(MI) 운영 전체를 L2 컬럼×L3 프로세스 플로우로 가로로 펼치고, 각 L3에 AI 대체 판정을 오버레이해 1차 PoC 대상 = Recipe Creation(②~⑥) 을 좁혀 확정한다.

## Slide 9
02 · 왜 필요한가 (Why)
02
01-전략일관성-확인에서 "CD-SEM Recipe Creation"이 조직목표로부터 연역된 핵심업무임을 추적성으로 증명했다. 다만 그 핵심업무가 계측 운영이라는 더 큰 업무 지도의 어디에 위치하는지, 그리고 그 주변 업무 중 무엇을 AI로 대체할지/말지를 가리지 않으면 PoC 범위가 흐려진다.
• "모든 칸에 AI를 넣지 않는다": AI Agent는 반복성·정형성·공수·데이터 가용성이 큰 지점에만 선별 배치한다 (출처: 원문 06 해석 포인트, 원문 01 STEP3).
• 개입 최소 단위는 L5(Task): 업무를 L1~L5로 분해해야 AI를 어디에 배치할지 정밀하게 식별할 수 있다 (출처: 원문 05 해석 포인트). 본 문서는 L1~L3까지 가로로 펼쳐 1차 대상 L3를 선별하고, L4~L5 분해와 정량화는 03-painpoint-도출-정량화로 넘긴다.
• PoC 경계의 합의: 1차 대상과 차기(2차) 대상을 명시적으로 분리해, 이후 모든 산출물(과제 정의·To-Be·일정)이 동일한 범위 위에서 작성되게 한다.

## Slide 10
02 · 핵심 산출 (What)
02
1. L1~L3 가로 레이아웃 다이어그램 — L1=계측(MI) 운영, L2 컬럼 4개, 각 L2 아래로 L3 프로세스 플로우. (포맷 출처: 원문 05의 L1~L5 가로 위계 표)
2. AI 대체 판정 오버레이 표 — 각 L3에 🤖/🤝/🧑/⚙️ 판정 + 근거(반복성·정형성·공수·데이터가용성 4기준).
3. 범위 결정 — 1차 대상 L3와 차기 대상 L3를 명문화.
✅ L2 4분할은 엔지니어 확정 항목이다 (2026-06-24). 아래 L2-A~D 구획과 각 L3 목록은 도메인 엔지니어 검토를 거쳐 계측(MI) 운영의 프로세스 위계로 확정되었다. 셋업(②~⑥, B 영역)은 As-Is로 확정돼 있고, L2/L3 경계도 동일하게 확정. (출처: 03 §2 L1~L5 + 엔지니어 확정 2026-06-24)

## Slide 11
02 · 작성 결과 (How: L2×L3 플로우 + 대체 판정) — A. L1~L3 가로 레이아웃 (Process Level Map)
02
L1 = 계측(MI) 운영 하나. 그 아래 L2 4개 컬럼을 좌→우로 두고, 각 컬럼 안에서 L3가 위→아래(또는 좌→우) 흐름을 갖는다. (포맷: 원문 05 / 배치 마킹 개념: 원문 06)
L1 (Mega Process) : 계측(MI) 운영 (엔지니어 확정 2026-06-24)
================================================================================================================
│ 1차 PoC 대상 ★
┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
L2 │ A. Recipe │ │ B. 측정 실행 │ │ C. 데이터·모니터링 │ │ D. 장비 유지보수 │
│ Management ★ │ │ (Measurement Run) │ │ (Data & Monitor) │ │ (Maintenance) │
└─────────┬───────────┘ └─────────┬───────────┘ └─────────┬───────────┘ └─────────┬───────────┘
│ (L3 flow) │ (L3 flow) │ (L3 flow) │ (L3 flow)
▼ ▼ ▼ ▼
L3 ① 의뢰 접수 ① 로트 접수 ① 데이터 적재 ① 정기 PM
│ │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼
② Recipe Creation ★★ ② 자동 측정 Run ② 안정성 모니터링 ◇ ② 상태 점검
│ (= 셋업 ②~⑥) │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼
③ 검증·등록 ③ 결과 수집·1차 판정 ③ 이상 알람·리포트 ③ 캘리브레이션
│
▼
④ 유지·개정
★ = 1차 PoC 대상 L2
★★ = 1차 PoC 대상 L3 (Recipe Creation, 내부 셋업 ②~⑥)
◇ = 차기(2차) 대상 L3 (안정성 모니터링)
• L2-A의 L3②(Recipe Creation)는 03의 SOP에서 [B] Recipe 셋업 ①~⑦에 해당하며, 그중 AI 수행 범위는 ②~⑥이다 (출처: 03 §2, 셋업 ①~⑦ 중 병목 ③④⑥·최대병목 ⑥; AI 수행=②~⑥, 사람=① 검토·⑦ 최종승인).
• L2-C의 L3②(안정성 모니터링)는 03의 [D] 모니터링·이상 대응에 대응하며, 사람 주기점검·야간/주말 의존으로 운영 공백이 큰 구간이다 (출처: 03 §2 Phase1).
• L2-B 양산 Run은 등록된 Recipe로 자동 실행되어 수작업 비중이 낮다 → 자동화 우선순위가 낮다 (출처: 03 §2, "[C] Run은 자동 실행되어 수작업 비중 낮음").

## Slide 12
02 · 작성 결과 (How: L2×L3 플로우 + 대체 판정) — B. AI 대체 판정 오버레이
02
판정 범례
아이콘 | 의미
🤖 | AI 대체 (반복·정형·고공수, AI가 주수행)
🤝 | 부분 대체 (AI 보조 + 사람 판단 병행, HITL)
🧑 | 사람 (판단·승인·물리작업, AI 부적합)
⚙️ | 기존 자동 (이미 장비/시스템이 자동화, 신규 AI 불필요)
판정 기준 = 반복성 · 정형성 · 공수 · 데이터 가용성 (출처: 원문 06 "반복성·정형성·공수가 큰 Task 지점 선별"). 아래 표의 L2 구획·L3 목록은 엔지니어 확정(2026-06-24).
L2-A. Recipe Management ★
L3 | 판정 | 근거 (반복성·정형성·공수·데이터가용성)
① 의뢰 접수 | 🤝 | 의뢰서 정보 충분성 검토는 정형성 중간·공수 중간. 부족정보 플래깅만 AI 보조, 최종 접수 판단은 사람. MIDAS 전산화는 외부 변수 (출처: 03 §2, MIDAS는 별도 프로젝트).
② Recipe Creation ★★ (셋업 ②~⑥) | 🤖 | 반복성 高·정형성 高·공수 最大·데이터 가용 高(SEM 이미지 이미 축적). ③④=병목, ⑥=최대병목. SEM 화면 판독+GUI 제어가 반복적·정형적 → 1차 PoC 대상 (출처: 03 §2 병목 ③④⑥·최대 ⑥, 데이터 가용성은 [원문 06] 선별기준).
③ 검증·등록 | 🤝 | Recipe 저장·등록은 정형적이나, 최종 검증·승인은 사람(⑦) 유지. AI는 자가점검 리포트 보조.
④ 유지·개정 | 🧑 | 공정 변경·드리프트 기반 개정 판단은 비정형·맥락 의존 → 사람. (보정 실행은 ②로 회귀 시 AI 재사용)
L2-B. 측정 실행 (Measurement Run)
L3 | 판정 | 근거
① 로트 접수 | ⚙️ | 로트 스케줄링·큐잉은 기존 시스템이 자동 처리.
② 자동 측정 Run | ⚙️ | 등록 Recipe로 장비가 자동 측정 → 이미 자동화, 신규 AI 불필요 (출처: 03 §2, "Run 자동 실행·수작업 낮음").
③ 결과 수집·1차 판정 | 🤝 | 정상/이상 1차 판정 일부는 룰/임계로 자동, 경계 사례는 사람. AI 보조 여지 있으나 1차 범위 밖.
L2-C. 데이터·모니터링 (Data & Monitoring)
L3 | 판정 | 근거
① 데이터 적재 | ⚙️ | 측정 결과 DB 적재는 기존 파이프라인이 자동.
② 안정성 모니터링 ◇ | 🤝 | 재현성·드리프트·장비상태 추세 감시. 반복성·데이터가용성 高이나 이상 원인 분석은 사람 판단 병행 → 차기(2차) 대상(운영 공백: 사람 주기점검·야간/주말 의존) (출처: 03 §2, D-1 모니터링 공백).
③ 이상 알람·리포트 | 🤝 | 알람 트리거는 룰 자동화 가능, 원인 구분(오인식 vs 장비 vs 공정)은 사람 협업.
L2-D. 장비 유지보수 (Maintenance)
L3 | 판정 | 근거
① 정기 PM | 🧑 | 물리적 점검·부품 교체 → 사람(현장 작업). AI 부적합.
② 상태 점검 | ⚙️ | 장비 자체 진단 로그·인터록이 기존 자동.
③ 캘리브레이션 | 🧑 | 기준 시료 기반 물리 보정·승인 → 사람.

## Slide 13
02 · 작성 결과 (How: L2×L3 플로우 + 대체 판정) — C. 범위 결정 (Scope Decision)
02
1차 PoC 대상 = L2-A › L3② Recipe Creation (내부 셋업 ②~⑥)
└ 근거: 반복성·정형성·공수 最大 + SEM 이미지 데이터 이미 가용
└ 최대 병목 ⑥(오인식 수정 반복) 집중 → VLM GUI-제어 + 실시간 좌표 재정합
차기(2차) 대상 = L2-C › L3② 안정성 모니터링
└ 근거: 운영 공백(사람 주기점검·야간/주말 의존), 데이터 가용성 高
└ 1차 안정화 후 Passive→Active 확장 단계에서 착수
범위 밖(이번) = L2-B(이미 자동) · L2-D(물리 작업) · A①/A③/A④(사람 판단·승인)
• 1차 대상 = L2-A › L3② Recipe Creation(②~⑥): AI(🤖)가 SEM 화면을 판독하고 GUI를 직접 제어해 Recipe를 생성하며, 실측 시작 시 좌표 shift·align 실패·오인식을 실시간 재정합한다. ①(검토)·⑦(최종승인)은 사람(🧑) 유지 — 완전자동화 아님, Human-in-the-loop (출처: SPEC §0 고정 과제 정의).
• 차기 대상 = L2-C › L3② 안정성 모니터링: 1차 셋업 자동화가 안정화된 뒤, 운영 공백(야간/주말 모니터링)을 메우는 2차 확장 후보.
• L2 4분할과 각 L3 경계는 엔지니어 확정(2026-06-24) — 계측(MI) 운영 프로세스 위계로 고정. 이후 산출물(과제 정의·To-Be·일정)은 이 범위 위에서 작성된다.

## Slide 14
02 · 산출물 체크리스트
02
• [x] L1=계측(MI) 운영, L2 컬럼 4개(A~D) 가로 레이아웃 다이어그램 (원문 05 포맷)
• [x] 각 L2의 L3 프로세스 플로우 표기 (03 §2 인용)
• [x] L3별 AI 대체 판정(🤖/🤝/🧑/⚙️) + 4기준 근거 오버레이 (원문 06)
• [x] 1차 대상(L2-A › L3② ②~⑥)·차기 대상(L2-C › L3②) 명문화
• [x] L2 4분할 = 엔지니어 확정(2026-06-24)
• [x] 도메인 엔지니어가 L2/L3 경계 확정 완료
• [ ] L4~L5 분해·Pain 정량화 → 03-painpoint-도출-정량화로 이관

## Slide 15
STEP 03
Pain Point 도출 및 정량화 (Step4 / Discovery)
대상 L3(Recipe Creation)을 As-Is 셋업 스텝(L4 ①~⑦)으로 분해하고, 각 L4 활동의 Pain Point를 빠짐없이 깐 뒤, 빈도·심각성·주요성 3축으로 정량화해 우선순위를 매긴다. 정량 컬럼은 뒤이은 과제 적정성 검토(#05)와 기대효과 산정(#10)의 백데이터가 된다.

## Slide 16
03 · 왜 필요한가(Why)
03
과제 선정 3-STEP의 마지막 단계는 "고통의 정도(빈도·심각성·주요성)·구현 난이도·비용 효용성을 고려해 AI 과제를 선정"하는 것이다 (출처: 원문 01). 즉 어느 단계를 자동화할지는 감이 아니라 정량 점수로 정해야 한다.
• 결론(⑥ 오인식 수정)만 제시하면 추적성이 깨진다. ①~⑦ 전 스텝의 Pain을 동일 잣대로 점수화해야, "왜 ⑥/③④가 1순위인가"를 제3자(캠프 심사·임원)에게 정량으로 설명할 수 있다.
• 정량 점수가 곧 백데이터다. 빈도×심각성×주요성은 #05 과제 적정성 스코어카드의 "시급성·수익성" 근거이자, #10 개발일정의 "기대효과(공수↓·처리량 상한 돌파)" 산정 근거다. 여기서 점수를 매겨두지 않으면 뒷 단계가 공중에 뜬다.
• 앞 단계(#02 대상업무영역 정의)에서 L2-A › L3② Recipe Creation을 1차 대상으로 확정해 받았다 (출처: 02 대상업무영역 정의). 이 단계는 그 L3을 한 단계 더 분해해 "Pain의 무게중심"을 찾는 작업이다.

## Slide 17
03 · 핵심 산출(What)
03
1. L4 분해표 — L3② Recipe Creation을 As-Is 셋업 ①~⑦ 7개 L4 활동으로 펼친 표.
2. L4별 Pain Point 망라 리스트 — 7개 스텝 각각의 고통 지점을 빠짐없이 기재.
3. 정량화 표 — L4 활동 | Pain Point | 빈도 | 심각성 | 주요성 (각 1~5, τ placeholder).
4. 점수 척도 정의 + placeholder 규칙 — 점수의 의미와, 1~5 절대값은 캠프에서 엔지니어가 확정한다는 명시.
본 표의 1~5 점수는 모두 τ(placeholder) 다. 브레인스토밍에서 합의된 것은 "어느 스텝이 더 아픈가"의 상대 순서(가설) 뿐이며, 절대 수치·가중치·종합점수는 캠프에서 엔지니어가 정량 확정한다 (출처: SPEC §1-5; 03 기획문서 Phase 4 — "1~5 점수·가중치·종합점수는 캠프에서 엔지니어가 정량 확정").

## Slide 18
03 · 작성 결과(How) — 1. 대상 L3 → L4 분해
03
02에서 받은 1차 대상 L2-A Recipe Management › L3② Recipe Creation을, As-Is 셋업 절차(엔지니어 확정 ①~⑦)를 그대로 L4 활동 축으로 삼아 분해한다 (출처: SPEC §2 As-Is 셋업 ①~⑦; 03 Phase 1 B 셋업).
L2-A Recipe Management
└ L3 ② Recipe Creation ← #02에서 받은 1차 대상
├ L4-① 측정 대상 레이어/패턴 확인 (도면·스펙 검토)
├ L4-② 신규 Recipe 생성 → 웨이퍼/샘플 로드
├ L4-③ Alignment/Addressing 포인트 등록 (패턴 인식 템플릿) ← 병목
├ L4-④ 측정 포인트(EP) 좌표·측정박스·측정 알고리즘 설정 ← 병목
├ L4-⑤ 이미징 조건(배율·전압·FOV 등) 설정
├ L4-⑥ 시험측정(Try) → 오인식/실패 지점 수정 (반복) ← 최대 병목
└ L4-⑦ Recipe 저장·등록 → 검증
• AI 수행 후보 구간은 ②~⑥, 사람 구간은 ① 검토(필요시)·⑦ 최종승인 (출처: SPEC §2; 03 Phase 5). 단 본 단계는 정량화가 목적이므로 ①~⑦ 전부의 Pain을 깐다.

## Slide 19
03 · 작성 결과(How) — 2. 점수 척도 정의 (1~5)
03
세 축의 의미를 고정해, 7개 L4를 같은 자로 잰다 (출처: 원문 01 STEP3; 03 Phase 4 점수 정의).
축 | 정의 (무엇을 점수화하나) | 1 = 낮음 | 5 = 높음
빈도 | 그 Pain이 얼마나 자주 발생하는가 | 드물게 발생 | 셋업마다 거의 매번
심각성 | 발생 시 불량·재측정으로 번지는 파급 | 사소·국소 | 오측·재셋업 유발, 양산 영향
주요성 | 셋업 전체 리드타임에 기여하는 비중 | 리드타임 영향 미미 | 리드타임의 지배적 비중
placeholder 규칙: 아래 표의 모든 숫자는 τ다. 단, ⑥은 03 기획에서 합의된 "최대 병목" 가설을 예시로 5/5/5로 표기한다 (출처: 03 Phase 2·Phase 4 — ⑥ "빈도·공수·숙련 의존 모두 높음"). 나머지 스텝의 상대 순서는 가설이며, 절대값은 캠프 확정 대상이다.

## Slide 20
03 · 작성 결과(How) — 3. L4별 Pain Point 정량화 표
03
L4 활동 | Pain Point | 빈도 | 심각성 | 주요성
① 레이어/패턴 확인 | 의뢰서 정보 부족·불명확 → 셋업 시 재문의·추측 (의뢰정보 부족) | τ | τ | τ
② Recipe 생성·로드 | 단순 GUI 조작이나 반복·수작업, 표준 절차 누락 시 후속 오류 | τ | τ | τ
③ Align/Addressing 등록 | 패턴 인식 템플릿 등록이 수작업·숙련 의존 (병목) | τ | τ | τ
④ EP 좌표·박스·알고리즘 | 측정 포인트 좌표·측정박스 설정이 수작업·숙련 의존 (병목) | τ | τ | τ
⑤ 이미징 조건 설정 | reference recipe 없으면 배율·전압·FOV를 엔지니어 협의로 결정 (협의 필요) | τ | τ | τ
⑥ 시험측정→오인식 수정 | 실측 시작 시 좌표 shift·align 실패·패턴 오인식 → 수정 반복 (최대 병목) | 5 | 5 | 5
⑦ 저장·등록·검증 | 검증 체크리스트 부재 → 검증 누락 시 오류가 양산 Run으로 전파 (검증누락 전파) | τ | τ | τ
⑥의 5/5/5는 가설 예시다 (placeholder). 셋업마다 거의 매번 발생(빈도)하고, 오측·재셋업으로 직결되며(심각성), 03에서 "최대 고통·셋업 리드타임의 지배적 비중"으로 합의됐다(주요성) (출처: 03 Phase 2·3).

## Slide 21
03 · 작성 결과(How) — 4. 스텝별 정량 해석 (점수 근거 메모)
03
• ① 의뢰정보 부족 — 빈도는 의뢰서 품질에 좌우. 숙련도 편차의 입력측 원인으로, MIDAS 전산화(외부 변수)와 연계되는 지점이다. 본 과제는 부족정보 플래깅 선에서만 다룬다 (출처: 03 Phase 2 A 의뢰; SPEC §2).
• ③④ 병목 — 패턴 등록·좌표/박스 설정이 수작업·숙련 의존. 빈도·주요성은 높으나 심각성은 ⑥보다 한 단계 낮은 가설(설정 자체보다 그 결과인 ⑥에서 고통이 터짐). ⑥과 같은 VLM Agent로 묶어 ②~⑥ 연속 수행하는 후보다 (출처: 03 Phase 4).
• ⑤ 협의 필요 — reference recipe가 있으면 참조로 낮은 공수, 신규 공정이면 엔지니어 협의로 빈도·주요성 변동 (출처: 03 Phase 1 ⑤ 비고). 조건부 Pain이라 단독 점수보다 ③④와 묶어 본다.
• ⑥ 최대 병목 — 집중 근본원인 = (a) 패턴 인식 실패, (b) 측정박스/좌표 오류. 세 축 모두 최상위 가설이며, 이 스텝이 #04 근본원인 ideation의 핵심 입력이다 (출처: 03 Phase 3; SPEC §2 "집중 근본원인").
• ⑦ 검증누락 전파 — 자체 빈도·심각성은 중간이나, 누락 시 오류가 양산 Run으로 전파되는 후행 파급 때문에 주요성을 무시할 수 없다. To-Be에서 사람 최종검증+AI 자가점검 리포트로 받는다 (출처: SPEC §3-04; 03 Phase 5).
Pain → 근본원인(3-Why) → 해결 아이디어 1:1 페어링은 #04에서 다룬다. 본 표의 Pain Point 컬럼이 #04의 입력이다. (양식 출처: 원문 08)

## Slide 22
03 · 작성 결과(How) — 5. 이 표가 어디로 흘러가는가 (백데이터 연결)
03
정량화 표 (빈도·심각성·주요성, τ)
│
├─→ #04 근본원인-ideation : Pain Point 컬럼을 그대로 받아 3-Why → 해결 아이디어
├─→ #05 과제적정성-검토 : 빈도·심각성·주요성 → "시급성·수익성" 스코어 근거
└─→ #10 개발일정-수립 : ⑥ 공수↓·처리량 상한 돌파 → 기대효과 산정 근거
(출처: SPEC §3 — "정량 컬럼이 #05 적정성·#10 기대효과 백데이터")

## Slide 23
03 · 산출물 체크리스트
03
• [x] L3② Recipe Creation → L4 ①~⑦ 분해 (How §1)
• [x] L4별 Pain Point 망라 리스트 — 7개 스텝 전부 (How §3)
• [x] 점수 척도 정의(빈도·심각성·주요성, 1~5) (How §2)
• [x] 정량화 표 L4 활동 | Pain Point | 빈도 | 심각성 | 주요성 (How §3)
• [x] ⑥ 최대병목(가설 5/5/5)·③④ 병목·①의뢰정보부족·⑤협의·⑦검증누락 전파 명시 (How §3·§4)
• [ ] 1~5 점수·가중치 확정 — 엔지니어 (캠프, placeholder τ)
• [x] #05 적정성·#10 기대효과로의 백데이터 연결 명시 (How §5)

## Slide 24
STEP 04
근본원인 분석 + 문제해결 Ideation (Step5+6 / Discovery)
#03 Pain Point 도출·정량화에서 받은 L4(=As-Is ①~⑦) Pain을 근본원인(3-Why) 까지 파고들어 각각을 해결 아이디어와 1:1로 페어링한다. 이 단계의 결론 — 집중 근본원인 (a) 패턴 인식 실패 · (b) 측정박스/좌표 오류 — 가 이후 #09 KSF와 05 PoC 리스크의 출처가 된다.

## Slide 25
04 · 왜 필요한가 (Why)
04
03에서 Pain Point를 단계별로 망라하고 정량화했지만, Pain은 증상이지 원인이 아니다. 증상만 보고 해결책을 붙이면 표면 대증요법에 그친다. New AI Design Camp 방법론은 이 단계를 "개선 필요성이 높은 Pain Point를 유발하는 근본 원인을 분석하고, 이를 해결할 수 있는 방안을 아이디어 차원에서 논의"하는 구간으로 정의한다 — 그래야 다음의 실행 Process 설계에서 문제 해결 방법을 더 명확하게 설정할 수 있다 (출처: 원문 08).
이 단계가 하는 일은 세 가지다.
1. 증상 → 원인 분리: "오인식 수정이 오래 걸린다"는 증상을, "왜?"를 세 번 물어 진짜 원인까지 내려간다.
2. 원인 → 아이디어 수렴: 흩어진 셋업 Pain들의 근본원인이 결국 (a) 패턴 인식 실패 · (b) 측정박스/좌표 오류 두 갈래로 수렴함을 드러내, 해결 아이디어를 하나의 핵심 Agent(VLM 실시간 재정합)로 묶는다.
3. 다음 단계의 씨앗 제공: 여기서 확정한 집중 근본원인 (a)(b)가 바로 #09 KSF의 1순위 선결조건과 05 PoC가 검증할 리스크 변수가 된다. 즉 이 표는 과제의 기술 리스크를 미리 박제하는 문서다.
본 단계는 #03 Phase의 "근본 원인(3-Why) → 해결 아이디어표"(03 Phase 3)를 받아 L4 Pain 전체로 확장한 상세층이다 (03 인용). 03이 집중 Pain만 4행으로 다뤘다면, 여기서는 #03이 정량화한 L4 Pain을 모두 받아 5행으로 펼친다.

## Slide 26
04 · 핵심 산출 (What)
04
Pain Point ↔ 근본원인(3-Why) ↔ 해결 아이디어 1:1 페어링 표 1매. 컬럼은 방법론 양식(출처: 원문 08)을 그대로 따른다.
항목 | 의미
Pain Point | #03 L4(As-Is ①~⑦) Pain 리스트에서 그대로 받음 (03 인용)
근본원인 (Why → Why → Why) | "왜?"를 반복해 증상 아래의 구조적 원인까지 내려감
해결 아이디어 | 근본원인을 직접 겨냥하는 To-Be 방향 (아이디어 수준, 설계 아님)
수렴 근본원인 | 그 아이디어가 (a)(b) 중 어디로 수렴하는지 표시
산출물의 핵심 메시지: 셋업 병목(③④⑥) 해결 아이디어가 전부 (a) 패턴 인식 실패 · (b) 측정박스/좌표 오류 두 근본원인으로 수렴하므로, 별개 기능이 아니라 하나의 VLM 실시간 재정합 Agent로 묶인다.

## Slide 27
04 · 작성 결과 (How) — 1. 3-Why 드릴 — ⑥ 오인식 수정 반복 (최대 병목)
04
가장 깊게 파야 할 최대 병목 ⑥은 "왜?"를 세 번 물어 내려간다. ⑥의 As-Is 정의 = "시험측정(Try) → 오인식/실패 지점 수정 (반복)" (출처: SPEC §2 As-Is ⑥).
증상 : 시험측정(Try) 후 오인식·측정실패 지점을 수정하는 작업이 반복돼 셋업이 길어진다 (⑥, 최대 병목)
│
└─ 왜? ─▶ 미리 만든 패턴 인식 템플릿·좌표가 실측 시작 시 그대로 맞지 않는다
│
└─ 왜? ─▶ 실측 시작 시 웨이퍼/스테이지 기준으로 전체 좌표가 shift 되거나 align 이 실패한다
│
└─ 왜? ─▶ (a) SEM 화면의 실제 패턴을 템플릿이 못 알아본다 = 패턴 인식 실패
(b) 인식하더라도 측정박스·EP 좌표가 실제 패턴과 어긋난다 = 측정박스/좌표 오류
↳ 현재는 이 (a)(b)를 사람이 화면 보며 눈으로 잡아 수동 보정 → 반복·숙련 의존
→ ⑥의 근본원인은 결국 (a) 패턴 인식 실패 · (b) 측정박스/좌표 오류 두 갈래다. 이 둘이 본 과제의 집중 근본원인이고, 이후 모든 셋업 해결 아이디어가 이 둘을 겨냥한다 (03 Phase 3 인용).

## Slide 28
04 · 작성 결과 (How) — 2. Pain ↔ 근본원인(3-Why) ↔ 해결 아이디어 페어링 표
04
03 L4 Pain 전체를 받아 1:1로 페어링한다. 각 행의 Pain은 #03에서, 근본원인 구조와 해결 아이디어 방향은 03 Phase 3 + 브레인스토밍 합의(2026-06-24)에서 온다.
Pain Point (L4, #03 받음) | 근본원인 (왜 → 왜 → 왜) | 해결 아이디어 | 수렴 근본원인
⑥ 시험측정 후 오인식·실패 지점 수정 반복 (최대 병목) | 템플릿을 미리 만들어도 → 실측 시작 시 전체 좌표 shift·align 실패 발생 → (a) 패턴 인식 실패 / (b) 측정박스·좌표 오류 (위 3-Why 드릴) | VLM이 SEM 이미지를 보고 실시간으로 좌표 재정합·재align, 오인식 자동 수정 (핵심 아이디어) | (a)(b)
③ Alignment/Addressing 포인트 등록, ④ EP 좌표·측정박스·알고리즘 설정 (병목) | 수작업·숙련 의존 → 표준 판단기준 부재 → 같은 패턴도 사람마다 다르게 등록(숙련도 편차) | VLM이 일관된 기준으로 패턴 등록·좌표 설정 수행 (③④를 ⑥과 같은 Agent로 묶음) | (a)(b)
① 측정 대상 레이어/패턴 확인 단계의 의뢰정보 부족 (의뢰서 정보 품질) | 셋업 시 재문의·추측 발생 → 단일 참조 기준 부재 + 의뢰자가 의뢰서를 명확히 작성하지 않음 | VLM이 의뢰서 부족정보를 플래깅 (MIDAS 연계 선까지 — MIDAS 전산화는 외부 변수) | (입력측)
B 전반 야간/주말 셋업 공백 | 셋업 처리량 상한 존재 → 사람 작업시간이라는 물리적 제약 | VLM 24h 무중단 셋업 수행, 사람은 예외만 개입(HITL) | (운영측)
⑦ Recipe 저장·등록·검증 단계 검증 누락 | 셋업 부실이 ⑦에서 안 걸러져 양산에 전파 → 표준 검증 체크리스트 부재 | 사람 최종 검증 유지 + AI 자가점검 리포트(신뢰도·재정합 이력 자동 첨부)로 검증 보조 | (검증측)
표 읽는 법 — 위 두 행(⑥, ③④)의 해결 아이디어가 모두 (a)(b)로 수렴한다. 즉 셋업 병목 해결책은 별개 기능이 아니라 하나의 VLM 실시간 재정합 Agent(②~⑥ 연속 수행)로 묶인다 (03 Phase 3 인용). 아래 세 행(①·야간공백·⑦)은 (a)(b)와 다른 축(입력·운영·검증)을 보완하는 주변 아이디어다.

## Slide 29
04 · 작성 결과 (How) — 3. 집중 근본원인이 다음 단계로 흐르는 경로
04
이 단계의 산출이 단순 분석으로 끝나지 않고 후속 문서의 입력이 됨을 명시한다.
집중 근본원인 (a) 패턴 인식 실패 · (b) 측정박스/좌표 오류
│
├─▶ #09 KSF · 제약 정의 : 선결 우선순위 #1 = "좌표 재정합 정확도"
│ → 데이터 관점 KSF(SEM 이미지·ref·라벨 충분), 업무 프로세스 KSF(⑥ 재정합 잔존 = 장애요인)
│
└─▶ 05 PoC 실험 설계 : Phase 0 PoC = "KSF#1 좌표 재정합" 정확도 검증
→ 검증 변수 = 재정합 정확도 임계 τ, 재시도 r (placeholder, 엔지니어 확정)
• #09로: (a)(b)는 #09 KSF 매트릭스의 데이터 관점(SEM 이미지·reference·라벨 충분성)과 업무 프로세스 관점(⑥ 재정합 잔존·예외 모호 = 장애요인)의 직접 입력이다. #09 선결 우선순위 #1 = 좌표 재정합 정확도가 곧 (a)(b)의 해소 여부다.
• 05 PoC로: (a)(b)는 회피 대상이 아니라 Phase 0 PoC로 1순위 검증할 리스크다 (03 Phase 4·5 인용). 검증 임계는 재정합 정확도 τ, 재시도 횟수 r 로 두되 절대 수치는 캠프에서 엔지니어가 확정한다 (placeholder).
⑥의 구현 난이도(정밀 좌표 재정합 정확도)는 03에서 "남는 리스크 = ⑥의 구현 난이도 → KSF#1·Phase 0 PoC로 1순위 검증"으로 이미 식별됐다 (03 Phase 4 인용). 본 단계는 그 리스크의 근본원인 (a)(b) 를 명시적으로 분리해 후속 문서에 넘긴다.

## Slide 30
04 · 산출물 체크리스트
04
• [x] Pain Point ↔ 근본원인(3-Why) ↔ 해결 아이디어 1:1 페어링 표 (How §2) — #03 L4 Pain 전체 수용
• [x] 최대 병목 ⑥에 대한 3-Why 드릴(왜→왜→왜) 명시 (How §1)
• [x] 집중 근본원인 = (a) 패턴 인식 실패 · (b) 측정박스/좌표 오류 확정 (How §1·§2)
• [x] 셋업 해결 아이디어의 (a)(b) 수렴 = 단일 VLM 재정합 Agent로 묶임 명시 (How §2)
• [x] (a)(b) → #09 KSF · 05 PoC 리스크 흐름 경로 표기 (How §3)
• [ ] 재정합 정확도 임계 τ · 재시도 r 확정 — 엔지니어 (How §3 placeholder)
• [x] 모든 사실 출처 표기(원문 08 / 03 인용 / 브레인스토밍 합의)

## Slide 31
STEP 05
과제 적정성 검토 (Step7 + Validation 흡수)
선정 후보 VLM GUI-제어 기반 CD-SEM Recipe Creation 자동화를 7문항 × 1~3점 스코어카드로 평가해, 종합 Σ/21을 #10 착수(Execution) 게이트의 정량 근거로 확정하는 단계.

## Slide 32
05 · 왜 필요한가 (Why)
05
Discovery(#01~#04)는 "이 과제가 조직목표에서 연역됐고(#01), 대상 업무가 명확하며(#02), Pain이 정량화됐고(#03), 근본원인까지 파고들었다(#04)"를 보였다. 그러나 발굴됐다는 사실이 곧 착수해도 좋다는 뜻은 아니다. 자원이 한정된 이상, 후보를 객관적 잣대로 점수화해 "지금 이 과제를 실행할 가치가 있는가"를 게이트로 통과시켜야 한다.
• 과제 선정 3-STEP의 STEP 3은 "고통의 정도(빈도·심각성·시급성/중요성) · 구현 난이도 · 비용 효용성을 고려해 최종 AI 과제를 선정한다" 고 못박는다 (출처: 원문 01). 이 단계가 바로 그 STEP 3의 정량 게이트다.
• 방법론 4 Step 중 Step 3 Validation(가치 검증) = "투자 효용성 및 재무적 효과 산출 / 비즈니스 임팩트 정량화 / 재무적 타당성 산출" (출처: 원문 02). 본 문서의 '비즈니스 성과' 카테고리(수익성·확장성·시급성) 가 이 Validation을 흡수한다 — 별도 Validation 문서를 두지 않고 적정성 스코어카드 안에 ROI 검증을 박는다.
• #03의 Pain 정량 컬럼(빈도·심각성·주요성)과 #04의 근본원인이 본 스코어카드의 백데이터다. 점수는 여기서 새로 지어내는 것이 아니라 앞 단계 산출물에서 연역된다(추적성).

## Slide 33
05 · 핵심 산출 (What)
05
3카테고리 × 7문항 스코어카드 (각 문항 1~3점, 종합 Σ/21):
# | 카테고리 | 문항 | 흡수 단계
1 | 전략적 중요도 | 본원적 경쟁력 (조직 본원적 활동 연계성) | Step7
2 | 전략적 중요도 | 사업전략·목표·KPI 연계성 | Step7
3 | 비즈니스 성과 | 수익성 (ROI = 절감공수 ΔS × 처리량 N) | Validation
4 | 비즈니스 성과 | 확장성 | Validation
5 | 비즈니스 성과 | 시급성 | Validation
6 | 실행 용이성 | 데이터 준비 (SEM 이미지·ref recipe 가용성) | Step7
7 | 실행 용이성 | 준비계획 구체성 (PoC 실험설계 존재) | Step7
점수 척도(τ placeholder): 1점=미흡/불확실, 2점=보통, 3점=우수/확실. 본 문서의 점수는 브레인스토밍 가설값이며, 가중치·최종 확정 점수는 캠프에서 엔지니어·Champion이 정량 확정한다 (절대 수치 아님 — τ placeholder). 1·2번은 전략 직결 항목이라 가설 만점(3점) 예시로 둔다.

## Slide 34
05 · 작성 결과 (How: 스코어카드 + Validation) — 스코어카드
05
A. 전략적 중요도 (Σ_A / 6)
문항 | 점수 | 근거
1. 본원적 경쟁력 (조직 본원적 활동 연계) | 3 (가설 만점) | 계측(MI) Recipe Creation은 신규 공정 셋업 리드타임을 좌우하는 본원적 활동이다. 과제가 이 활동의 최대 병목(⑥ 오인식 수정 반복)을 정조준한다 (출처: 03 Phase 1·4 인용). 주변부 효율화가 아니라 핵심 가치사슬상의 과제이므로 가설 만점.
2. 사업전략·목표·KPI 연계성 | 3 (가설 만점) | #01 Top-Down 연계표에서 조직목표(신규 공정 셋업 리드타임 단축) → 업무목표(Recipe Setup 처리량 확대·숙련편차 제거·24h 무중단) → 핵심업무(Recipe Creation) → 본 과제로 직접 연역됨 (출처: #01 전략일관성, 03 §1 인용). KPI(리드타임·처리량)에 1:1 매핑되므로 가설 만점.
B. 비즈니스 성과 (Σ_B / 9) — Validation/가치검증 흡수 지점
문항 | 점수 | 근거
3. 수익성 (ROI = 절감공수 ΔS × 처리량 N) | τ (placeholder) | ROI = (As-Is 셋업공수 s − To-Be 공수 s′) × 연간 처리량 N. ⑥이 최대 병목이므로 ΔS의 대부분이 ⑥ 절감에서 나온다 (출처: 03 Phase 4 인용). s·s′·N은 #07 As-Is / #08 To-Be 소요시간 실측 전이라 placeholder, 점수 τ는 캠프 확정. ROI 산식은 아래 '가치·재무 정량화' 참조.
4. 확장성 | τ (placeholder) | ref recipe를 보유한 layer로 수평 확장 가능. 1차 단일 layer 검증 후 동일 VLM Agent를 타 layer·타 장비군으로 일반화 (출처: 03 Phase 4 "②~⑥ 연속수행" + #06 적용범위 예정). 확장 layer 수가 N을 키워 ROI를 증폭시키는 레버 — 점수 τ는 가용 layer 수 확정 후.
5. 시급성 | τ (placeholder) | 야간/주말 셋업 공백 = 처리량 상한 제약이 현재 진행형(출처: 03 Phase 2 인용). 신규 공정 셋업 수요 증가 시 병목이 즉시 리드타임으로 전이되므로 시급. 점수 τ는 셋업 적체 현황 수치 확정 후.
C. 실행 용이성 (Σ_C / 6)
문항 | 점수 | 근거
6. 데이터 준비 (SEM 이미지·ref recipe 가용성) | 3 (가설 — 강점) | 이 과제의 핵심 강점. SEM 화면 이미지·reference recipe가 이미 가용한 데이터라 추측 설계가 아니다 (출처: 03 Why "데이터 중심" 인용; 원문 02 Data-Centric 원칙). 단, 라벨링 공수·배율/노이즈 편차·DRM은 #09 데이터 KSF에서 다룸 — 그래도 데이터 '존재' 자체는 확보됐으므로 가설 3점.
7. 준비계획 구체성 (PoC 실험설계 존재) | 3 (가설 — 강점) | 최대 리스크(⑥ 좌표 재정합 정확도)를 회피하지 않고 KSF#1 · Phase0 PoC 실험설계로 선검증하는 구체 계획이 이미 존재 (출처: PoC 실험설계 05, 03 Phase 4 "남는 리스크" 인용). 막연한 의지가 아니라 검증 프로토콜(τ/s/r/N 변수)이 잡혀 있어 가설 3점.

## Slide 35
05 · 작성 결과 (How: 스코어카드 + Validation) — 종합 점수 (Σ / 21)
05
Σ = Σ_A + Σ_B + Σ_C
= (3 + 3) + (τ₃ + τ₄ + τ₅) + (3 + 3)
└전략 6┘ └Validation: placeholder┘ └실행 6┘
= 12 + Σ_B(τ) / 21
• 전략적 중요도 6/6 + 실행 용이성 6/6 = 12점이 가설 확정(전략 직결·데이터 강점·PoC 존재).
• 나머지 비즈니스 성과 3문항(τ₃·τ₄·τ₅) 이 캠프에서 확정되면 Σ가 완성된다.
• 착수 게이트 규칙(placeholder): Σ ≥ τ_gate(캠프 확정 임계, 예: 14~15/21) → #10 Execution 착수. 미달 시 재설계 또는 보류. 이 종합점수가 #10 개발일정 착수 게이트의 정량 근거다.

## Slide 36
05 · 작성 결과 (How: 스코어카드 + Validation) — 가치·재무 정량화 (Validation)
05
본 단계가 4 Step의 Step 3 Validation(가치 검증) 을 흡수한다는 점을 명시한다. 위 스코어카드의 3.수익성 · 4.확장성 칸이 곧 ROI 검증이며, 별도 Validation 문서 대신 적정성 게이트 안에 재무 타당성을 박는다 (출처: 원문 02 Step3 "투자 효용성 및 재무적 효과 산출").
ROI 산식 (placeholder 변수만 — 수치는 캠프 확정):
연간 절감 가치 ΔValue = ΔS × N
ΔS = s − s′ (셋업 1건당 공수 절감)
s = As-Is 셋업 소요시간 → #07 As-Is 프로세스에서 실측 (s placeholder)
s′ = To-Be 셋업 소요시간 → #08 To-Be 프로세스에서 실측 (s′ placeholder)
(ΔS의 대부분 = ⑥ 오인식 수정 반복 절감, 최대 병목 — 출처 03 Phase 4)
N = 연간 처리량 (셋업 건수) → 확장 layer 수에 비례 (N placeholder)
+ 24h 무중단 → 처리량 상한 자체 상향 (단순 효율화 초과 — 출처 03 Why)
ROI ≈ ΔValue / (구현·운영 투자) → 투자측 placeholder는 #10 인력·일정에서 산정
• 수치 금지 원칙: s·s′·r·N·τ는 전부 placeholder다. 실측은 #07/#08, 검증 프로토콜은 PoC 실험설계 05, 일정·인력 투자측은 #10에서 확정한다. 본 문서는 산식과 게이트 구조만 박제하고 빈칸은 캠프 확정 몫으로 남긴다 ("브레인스토밍 합의(2026-06-24)").
• 확장성 = ROI 레버: 확장 layer 수가 N을 키워 ΔValue를 증폭하므로, 4번 확장성 점수는 수익성과 곱셈 관계로 묶인다.

## Slide 37
05 · 산출물 체크리스트
05
• [x] 7문항 × 1~3점 스코어카드 (3카테고리: 전략/비즈니스성과/실행용이성)
• [x] 전략적 중요도 2문항 — #01 연계표에서 연역, 가설 만점(3·3)
• [x] 비즈니스 성과 3문항 — Validation 흡수, 수익성/확장성/시급성 τ placeholder
• [x] 실행 용이성 2문항 — 데이터 강점·PoC 존재 가설 3점
• [x] 종합 Σ/21 산식 + 착수 게이트 규칙 (τ_gate placeholder)
• [x] 가치·재무 정량화(Validation) 서브섹션 — ROI = ΔS × N 산식, 변수 placeholder
• [ ] 비즈니스 성과 3문항 정량 점수·τ_gate 임계 확정 — 캠프/엔지니어 (placeholder)
• [ ] s·s′·N 실측 — #07/#08 연계 (placeholder)
• [ ] <담당 임원>(Champion) 확정 후 게이트 승인 주체 명기

## Slide 38
STEP 06
AI 과제 정의 (Step8 / Design) — Agent Definition
Discovery 단계(#01~#05)에서 도출·검증한 결과를 AI 과제 정의서 1매로 수렴시켜, "VLM GUI-제어 기반 CD-SEM Recipe Creation 자동화" 과제를 실행 가능한 단위로 확정한다.

## Slide 39
06 · 왜 필요한가(Why)
06
Discovery 단계는 5개 산출물(전략 일관성→대상 업무→Pain Point→근본원인→적정성)로 흩어져 있다. 이 흩어진 결과를 단 한 장(1매)으로 압축해, 누가 봐도 "이 과제가 무엇이고, 왜 하며, AI가 어디까지 하는가"를 즉시 읽을 수 있게 만드는 것이 Step8의 역할이다.
• 추적성의 도착지 — 정의서의 각 칸은 앞 단계 산출물이 흘러들어오는 종착점이다. 업무목표는 #01, 핵심업무 구조화는 #02, 추진배경(Pain)은 #03, 근본원인(Big Why)은 #04, 적정성 점수는 #05에서 온다. 이 매핑이 끊기면 과제가 "개인 흥미"로 전락하므로, 정의서는 곧 추적성 체크포인트다. (출처: 방법론 틀 02 Step8, 양식 원문 09)
• 역할 경계의 박제 — AI Agent 칸(대상업무·요구사항·적용범위·기대효과)에서 AI 수행 구간(②~⑥)과 사람 구간(①·⑦·예외)을 못 박아, 완전자동화가 아닌 Human-in-the-loop임을 정의서 차원에서 고정한다. (04 인용)

## Slide 40
06 · 핵심 산출(What)
06
산출물 | 내용 | 비고
AI 과제 정의서 1매 | 원문 09 양식을 실제 값으로 채운 ASCII 박스 | 04 Step8 카드 상속·구체화
추적성 매핑 표 | 정의서 각 칸 ↔ 앞 단계(#01~#05) 산출물 1:1 대응 | 추적성 검산용
양식 필드(원문 09): 과제명 · 구분 · Champion(담당 임원) · 담당 조직 · [상세내역] 업무목표 / 핵심업무 구조화 / 추진배경(Pain Point) / 근본원인(Big Why) / AI Agent(대상업무 · 요구사항 · 적용범위 · 기대효과). (출처: 원문 09)

## Slide 41
06 · 작성 결과(How: 정의서 1매 + 추적성) — AI 과제 정의서 (1매)
06
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 과제명 : VLM GUI-제어 기반 CD-SEM Recipe Creation 자동화 │
│ 구분 : ☐ Marketing ☐ R&D ■ Production ☐ Support │
│ Champion(담당 임원) : <담당 임원> 담당 조직 : ITC AIX / MI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [상세내역] │
│ │
│ ■ 업무 목표 (부문/팀) ← #01 전략 일관성 │
│ · 신규 공정 셋업 리드타임 단축 (조직목표 직결) │
│ · 24h 무중단 셋업 (사람 작업시간 제약 해소) │
│ · 숙련도 편차 제거 (숙련 무관 일관 기준) │
│ │
│ ■ 부문/본부 핵심 업무 구조화 ← #02 대상 업무 영역 │
│ 계측(MI) 운영 > Recipe Management > Recipe Creation (As-Is ①~⑦) │
│ ① 레이어/패턴 확인 ② 신규 Recipe 생성·로드 ③ Align/Addressing 등록 │
│ ④ 측정 좌표·박스·알고리즘 ⑤ 이미징 조건 ⑥ 시험측정→오인식 수정 │
│ ⑦ 저장·등록·검증 │
│ │
│ ■ 추진 배경 (Pain Point) ← #03 Pain Point 정량화 │
│ ⑥ 시험측정 후 오인식/실패 지점 수정 반복 = 최대 병목 │
│ (빈도·공수·숙련 의존 모두 최고치 / 정량 점수 τ는 캠프 확정) │
│ ※ 병목 = ③④⑥, 최대 병목 = ⑥ │
│ │
│ ■ 근본원인 (Big Why) ← #04 근본원인 ideation │
│ 템플릿을 미리 만들어도 실측 시작 시 전체 좌표 shift / align 실패 발생 │
│ → (a) 패턴 인식 실패 │
│ → (b) 측정박스·좌표 오류 │
│ (집중 근본원인 = (a)(b) — KSF·PoC 리스크의 출처) │
│ │
│ ■ AI Agent │
│ ─ 대상 업무 : As-Is ②~⑥ │
│ (Recipe 생성·로드 → 패턴 등록 → 좌표·박스 → 이미징 │
│ → 오인식 수정) │
│ ─ 요구 사항 : SEM 이미지 판독 │
│ + GUI 직접 제어(클릭·입력, computer-use) │
│ + 실측 좌표/align 실시간 재정합 │
│ + 오인식 자동 수정 │
│ ─ 적용 범위 : 신규 Recipe 생성. │
│ reference recipe 보유 layer 우선 → 점진 확장 │
│ (신규 공정은 엔지니어 협의 유지 = HITL) │
│ ─ 기대 효과 : · 최대 병목(⑥) 공수↓ │
│ · 24h 무중단 → 사람 작업시간 기반 처리량 상한 돌파 │
│ · 숙련도 무관 일관 기준 수행 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(출처: 04 Step8 카드 상속·구체화 / 양식 원문 09 / 사실 베이스 As-Is ①~⑦ 03 Phase 1·04 Step9~10 및 브레인스토밍 합의(2026-06-24))
HITL 명시 — AI Agent 대상은 ②~⑥에 한정되고, ①(의뢰서 검토·부족정보 플래깅)·⑦(최종 검증·승인)·임계값 초과 예외는 사람이 수행한다. 완전자동화가 아니다. (04 인용)

## Slide 42
06 · 작성 결과(How: 정의서 1매 + 추적성) — 추적성 매핑 — 정의서 각 칸의 상속 출처
06
각 칸이 어느 앞 단계 산출물에서 도착했는지를 1:1로 추적한다. 이 표가 끊기지 않으면 과제는 전략에서 연역된 것으로 검산된다.
정의서 칸 | 상속 출처(앞 단계) | 무엇을 받았나 | 추적 링크
업무 목표 | #01 전략 일관성 | 조직목표(셋업 리드타임 단축)에서 연역된 업무목표 3종(처리량·편차제거·24h) | ./01-전략일관성-확인.md
핵심 업무 구조화 | #02 대상 업무 영역 | 계측(MI) > Recipe Management > Recipe Creation 위계 + 대상 ①~⑦ | ./02-대상업무영역-정의.md
추진 배경(Pain Point) | #03 Pain Point 정량화 | ⑥=최대 병목, ③④=병목 (빈도·심각성·주요성 정량) | ./03-painpoint-도출-정량화.md
근본원인(Big Why) | #04 근본원인 ideation | 좌표 shift/align 실패 → (a)패턴 (b)좌표오류 (3-Why 결과) | ./04-근본원인-ideation.md
(게이트) 적정성 점수 Σ/21 | #05 과제 적정성 | 7문항 스코어카드 종합점수 = 정의서 확정 게이트 통과 근거 | ./05-과제적정성-검토.md
AI Agent(대상·요구·범위·효과) | #03·#04 종합 + 04 Step8 | 병목(③④⑥)+근본원인(좌표 재정합)을 AI 수행 사양으로 변환 | ../04-적용_CDSEM기술.md
적정성 점수(#05)는 정의서 안에 칸으로 들어가지 않고, 정의서를 작성해도 되는지 판정하는 착수 게이트로 작동한다(Validation 흡수). 점수가 게이트를 통과해야 본 정의서가 확정된다. (출처: ./05-과제적정성-검토.md)

## Slide 43
06 · 산출물 체크리스트
06
• [x] AI 과제 정의서 1매 — 헤더(과제명·구분 ■Production·Champion·담당조직) 채움
• [x] 상세내역 — 업무목표 / 핵심업무 구조화 / 추진배경(Pain) / 근본원인(Big Why) 채움
• [x] AI Agent — 대상업무(②~⑥)·요구사항(판독+GUI제어+재정합+수정)·적용범위(ref layer 우선)·기대효과 채움
• [x] HITL 명시(①·⑦·예외=사람) — 완전자동화 아님 박제
• [x] 추적성 매핑 표 — 각 칸 ↔ #01~#05 상속 출처 1:1
• [ ] <담당 임원> Champion 확정 (캠프에서 지정)
• [ ] 적정성 점수 Σ/21 게이트 통과 확인 (#05 완료 후)

## Slide 44
STEP 07
As-Is 업무 프로세스 정의 (Step9 / Design)
CD-SEM Recipe Creation 셋업을 현재 어떻게 사람이 수행하는지 ①~⑦ 플로우차트와 단계별 테이블(소요시간·사용 시스템)로 고정해, To-Be 설계(#08)·수익성(#05)·기대효과(#10)의 백데이터로 삼는다.

## Slide 45
07 · 왜 필요한가 (Why)
07
To-Be를 설계하려면 무엇을 바꾸는지의 기준선(baseline)이 먼저 있어야 한다. As-Is가 정량화되어 있지 않으면 "얼마나 좋아졌는가"를 말할 수 없고, 결국 #05 과제적정성(수익성 ΔS)도 #10 개발일정의 기대효과도 공중에 뜬다.
• #08 To-Be의 출발선: To-Be 플로우차트는 As-Is ①~⑦의 같은 축 위에 🤖/🧑 레인을 다시 칠하는 것이다. As-Is가 확정돼야 대비 테이블의 before 칸이 채워진다 (SPEC §3 08-to-be-프로세스.md).
• #05 수익성의 분모·분자: ROI = 절감공수 ΔS × 처리량 N. ΔS는 본 문서의 단계별 소요시간 s₁..s₇(특히 최대 병목 s₆)과 To-Be s′의 차에서 나온다 (SPEC §3 05-과제적정성-검토.md).
• #10 기대효과의 근거: ⑥ 공수↓·처리량 상한 돌파라는 기대효과는 As-Is에서 ⑥이 실제로 최대 병목임을 보여야 설득력이 생긴다 (SPEC §3 10-개발일정-수립.md).
• #09 제약의 출처: 사용 시스템 컬럼(특히 CD-SEM 장비 GUI)이 곧 "장비 SW 버전 의존"이라는 시스템·인프라 제약의 근거가 된다 (SPEC §3 09-ksf-제약-정의.md).

## Slide 46
07 · 핵심 산출 (What)
07
두 가지를 산출한다.
1. As-Is 플로우차트 — Recipe Creation 셋업 ①~⑦ 전부 🧑 사람 수행. ⑥(시험측정 → 오인식 수정)에 반복 루프 화살표를 그려 최대 병목을 시각화한다.
2. 단계별 테이블 — 단계 | 설명 | 소요시간 | 사용 시스템. 소요시간은 실측 전이므로 placeholder s₁..s₇(s₆=최대), 합계 ΣS 행을 둔다. 사용 시스템은 MIDAS(의뢰서) · CD-SEM 장비 GUI · Recipe DB로 일반화한다.
7단계 정의·병목 위치(③④⑥, 최대=⑥)·AI/사람 분담은 엔지니어 확정 사실 베이스(SPEC §2)를 그대로 받는다. As-Is 단계별 분담은 본 단계에서 전부 🧑 사람이다 — 🤖 대체는 #08에서 시작된다.

## Slide 47
07 · 작성 결과 (How) — (1) As-Is 플로우차트 (①~⑦, 전부 🧑 사람 수행)
07
병목은 ③④⑥, 최대 병목은 ⑥ — 시험측정(Try) 후 오인식/실패 지점을 찾아 수정하고 다시 측정하는 루프를 통과 기준에 도달할 때까지 반복한다 (출처: 원문 07 레인 도구 / SPEC §2 / 04 인용).
[입력] 공정·소자 엔지니어가 MIDAS에 의뢰서 작성 (현재 PPT 형태)
│
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🧑 ① 측정 대상 레이어/패턴 확인 (도면·스펙 검토) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🧑 ② 신규 Recipe 생성 → 웨이퍼/샘플 로드 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🧑 ③ Alignment/Addressing 포인트 등록 (패턴 인식) ◀ 병목 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🧑 ④ 측정 포인트(EP) 좌표·측정박스·알고리즘 설정 ◀ 병목 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🧑 ⑤ 이미징 조건(배율·전압·FOV 등) 설정 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│ 🧑 ⑥ 시험측정(Try) → 오인식/실패 지점 수정 │ ◀ 최대 병목
│ (a) 패턴 인식 실패 (b) 측정박스·좌표 오류 │
└───────────────────────────────────────────────────┘
│ ▲
│ 통과 기준 미달 → 수정 후 재측정 │
└────────────────[ 반복 루프 ]────────────┘
│
│ 통과
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🧑 ⑦ Recipe 저장·등록 → 검증 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
[Recipe DB 등록 완료]
범례: 🧑 Human 수행 업무 ◀ 병목 구간 [ 반복 루프 ] ⑥ 시험측정↔수정
⑥의 반복 루프가 As-Is 소요시간을 지배한다 — 좌표 shift/align 실패와 패턴 오인식이 누적될수록 Try-수정 사이클이 늘어나고, 이것이 s₆가 최대인 이유다 (04 인용: "시험측정 후 오인식/실패 지점 수정 반복(⑥)").

## Slide 48
07 · 작성 결과 (How) — (2) 단계별 테이블 (소요시간·사용 시스템)
07
소요시간은 실측 전이므로 s₁..s₇ placeholder다 — 캠프에서 엔지니어 실측으로 확정한다(SPEC §1.5). s₆는 ⑥ 반복 루프 때문에 단계 중 최대이며, 합계 ΣS = s₁+s₂+s₃+s₄+s₅+s₆+s₇가 1건당 As-Is 셋업 리드타임이다.
단계 | 설명 | 소요시간 | 사용 시스템
🧑 ① 측정 대상 확인 | 도면·스펙 검토로 측정 레이어/패턴 파악. 의뢰서 정보 부족 시 협의 | s₁ | MIDAS(의뢰서)
🧑 ② Recipe 생성·로드 | 장비 GUI에서 신규 Recipe 생성, 웨이퍼/샘플 로드 | s₂ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ③ 패턴 등록 (병목) | Alignment/Addressing 포인트(패턴 인식 템플릿) 수동 등록 | s₃ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ④ 좌표·박스 설정 (병목) | 측정 포인트(EP) 좌표·측정박스·측정 알고리즘 수동 설정 | s₄ | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ⑤ 이미징 조건 설정 | 배율·전압·FOV 등 설정. reference 없으면 협의 | s₅ | CD-SEM 장비 GUI / Recipe DB(ref 조회)
🧑 ⑥ 시험측정·오인식 수정 (최대 병목) | 시험측정(Try) → (a)패턴 실패·(b)좌표 오류 지점 수정 → 재측정 반복 루프 | s₆ (최대) | CD-SEM 장비 GUI
🧑 ⑦ 저장·검증 | Recipe 저장·등록 → 검증. 검증 누락 시 후공정 전파 위험 | s₇ | CD-SEM 장비 GUI / Recipe DB(등록)
합계 | As-Is 셋업 리드타임 (1건당) | ΣS | —
시스템명은 일반화했다 — 구체 장비 SW 명칭·버전은 회사 기밀이라 제외하고 "CD-SEM 장비 GUI"로 통칭한다(SPEC §1.6). MIDAS는 기존 문서(03/04)에 등장하므로 의뢰서 입력 시스템으로 표기한다. MIDAS 전산화 자체는 외부 변수(별도 프로젝트)이며 본 과제는 부족정보 플래깅 선에서만 연계한다(SPEC §2).
백데이터 연결: 이 테이블의 소요시간 컬럼은 (1) #08 To-Be 대비 테이블의 before 값, (2) #05 수익성 ΔS = ΣS − ΣS′의 As-Is 항, (3) #10 기대효과(⑥ 공수↓·처리량 상한 돌파)의 정량 근거로 그대로 흐른다. 사용 시스템 컬럼은 #09 시스템·인프라 제약(장비 SW 버전 의존)의 출처가 된다 (SPEC §3 07-as-is-프로세스.md).

## Slide 49
07 · 산출물 체크리스트
07
• [x] As-Is 플로우차트 ①~⑦ — 전부 🧑 사람 수행으로 표기 (출처: SPEC §2)
• [x] ⑥에 반복 루프 화살표(시험측정 → 오인식 수정 → 재측정) 명시
• [x] 병목 ③④⑥ · 최대 병목 ⑥ 표시 (출처: SPEC §2 / 04 인용)
• [x] 단계별 테이블 4컬럼(단계·설명·소요시간·사용 시스템)
• [x] 소요시간 s₁..s₇ placeholder, s₆=최대, 합계 ΣS 행 (지어낸 수치 없음)
• [x] 사용 시스템 = MIDAS·CD-SEM 장비 GUI·Recipe DB로 일반화 (기밀 명칭 제외)
• [x] 백데이터 연결(#08 before/after · #05 ΔS · #10 기대효과 · #09 제약) 명시
• [ ] s₁..s₇, ΣS 실측값 — 캠프에서 엔지니어 확정 후 갱신

## Slide 50
STEP 08
To-Be 업무 프로세스 정의 (Step10 / Design) — VLM GUI-제어 셋업 흐름
As-Is ①~⑦와 같은 축 위에서, ①·⑦은 사람(🧑)이, ②~⑥은 VLM(🤖)이 SEM 화면을 판독하며 GUI를 직접 제어해 연속 수행하고, 임계값을 넘는 예외만 엔지니어에게 핸드오프하는 Human-in-the-loop 프로세스를 1장의 플로우차트와 확장 테이블로 못 박는다.

## Slide 51
08 · 왜 필요한가 (Why)
08
07에서 그린 As-Is ①~⑦는 전 구간이 사람(🧑) 작업이고, 병목 ③④와 최대 병목 ⑥이 숙련도·작업시간에 묶여 있다 (#07 인용, 출처: SPEC §2). To-Be는 이 흐름을 "어느 칸을 AI가, 어느 칸을 사람이 하는가"로 재정의해, #06 과제 정의서가 약속한 "AI Agent 대상 업무 ②~⑥"를 실제 프로세스 그림으로 확정한다 (#06 인용).
방법론 틀(02)이 강제하는 첫 번째 점검은 "AI·사람 역할의 명확한 구분" 이다 (출처: 원문 07, 원문 10). 본 문서는 🤖/🧑 레인을 가진 Swimlane으로 그 구분을 시각화해, 이후 #11 review가 ✅로 검산할 수 있는 근거를 남긴다.
가장 중요한 설계 원칙은 완전자동화가 아니라는 점이다. ②~⑥의 연속 자동 수행은 신뢰도 임계(θ·τ)·재시도(r)·승인 게이트라는 운영 기준 안에서만 동작하고, 기준을 벗어나면 즉시 사람에게 넘긴다. 이 운영 기준의 변수(θ/τ/r)는 #09 KSF#1·#3 수용 기준 및 05 PoC 실험설계의 측정 변수와 동일한 기호여야 하며(설계 일관성), ②~⑥의 레인 전환 경계는 #06 적용범위와 글자 그대로 일치해야 한다 — 불일치는 설계 오류다 (출처: SPEC §3 08 항목).

## Slide 52
08 · 핵심 산출 (What)
08
1. To-Be 플로우차트 — As-Is와 같은 ①~⑦ 축, 🤖/🧑 레인 구분, ②~⑥ 연속 자동 수행 흐름, ⑥의 실시간 재정합 표시, 그리고 예외(임계 초과)→🧑 핸드오프 화살표.
2. As-Is→To-Be 확장 테이블 — 컬럼: 단계 | To-Be 수행(재정의) | 적용 AI 기술 | 수행주체 | 소요시간(s′) | 사용 시스템 | 운영 기준.
3. 운영 기준 정의 — θ(화면매칭 신뢰도), τ(재정합 정확도 임계), r(재시도 횟수), 승인 게이트. 모두 placeholder이며 #09·05와 기호 공유.

## Slide 53
08 · 작성 결과 (How) — (1) To-Be 플로우차트 (🤖/🧑 레인)
08
As-Is(#07)와 동일한 ①~⑦ 가로축. As-Is가 전부 🧑였던 것과 대비해, ②~⑥이 🤖 레인으로 이동한 것이 핵심 변화다 (출처: 원문 07, 04 Step9~10 인용).
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
의뢰서 Recipe 패턴 좌표·박스 이미징 오인식 저장·
검토·플래깅 생성·로드 등록 ·알고리즘 조건 실시간 검증·
재정합 승인
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🧑 Human │ │ 🧑 Human
(부족정보 │ │ (최종
플래깅, │ │ 검증·
필요시) │ │ 승인)
│ │ │ ▲
▼ ▼ │ │
┌────────── 🤖 AI Agent (VLM, computer-use) ──────────────┐ │ │
│ ② ─▶ ③ ─▶ ④ ─▶ ⑤ ─▶ ⑥ │ ─▶ │ (게이트)
│ VLM이 SEM 화면을 판독하고 GUI를 직접 클릭·입력하여 │ │
│ ②~⑤를 연속 수행 → ⑥에서 실측 좌표 shift·align 실패· │ │
│ 패턴 오인식을 실시간 재정합·재align·자동 수정 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
예외(신뢰도/정확도 임계 초과: │
θ·τ 미달 또는 재시도 r 초과) │
│ │
▼ │
🧑 엔지니어 핸드오프 ──────────────────────────┘
(사람이 수동 보정 후 ⑦ 승인으로 복귀)
범례: 🤖 AI Agent(VLM) 수행 업무 🧑 Human 수행 업무
원칙: 완전자동화 아님 — ②~⑥ 자동 수행은 운영 기준(θ·τ·r·승인게이트) 안에서만 성립,
기준 이탈 시 즉시 사람에게 핸드오프 (Human-in-the-loop)
• ①🧑 : 의뢰서(MIDAS, 현재 PPT 형태)의 부족정보를 자동 플래깅하고 필요 시 사람이 검토. MIDAS 전산화는 외부 변수이므로 본 과제는 플래깅 선에서 연계 (출처: SPEC §2).
• ②~⑥🤖 : 하나의 VLM Agent가 ②부터 ⑥까지를 GUI 제어로 연속 수행. 영업 예시처럼 여러 Agent로 쪼개지 않고 단일 흐름으로 묶는다 (04 인용 §"구현 매핑").
• ⑥ : 실측 시작 시 좌표 shift·align 실패·패턴 오인식을 실시간 재정합·재align·자동 수정 — As-Is 최대 병목을 정조준한 핵심 (#07·#06 인용).
• ⑦🧑 : 엔지니어 최종 검증·승인(승인 게이트). VLM 자가점검 리포트가 보조.
• 예외 : 화면매칭/재정합 신뢰도가 임계(θ·τ) 미달이거나 재시도 r을 초과하면 사람에게 핸드오프.

## Slide 54
08 · 작성 결과 (How) — (2) As-Is → To-Be 확장 테이블
08
As-Is 수행·소요시간(s)·시스템은 #07에서 상속받고, To-Be 재정의·적용 AI 기술·수행주체·s′·운영 기준을 채운다. 수치는 전부 placeholder이며 캠프에서 엔지니어가 확정한다 (출처: SPEC §1-5).
단계 | To-Be 수행 (재정의) | 적용 AI 기술 | 수행주체 | 소요시간(s′) | 사용 시스템 | 운영 기준
① 의뢰서 검토 | 의뢰서 부족정보 자동 플래깅, 필요 시 사람 검토 | Kimi-K2.5(텍스트 의뢰서 파싱) + VLM(도면·DRM 스크린샷 판독) | 🧑 (필요시) | s′₁ | MIDAS, 부족정보 플래깅 | 입력 필드 충족률 임계, 미달 항목 플래깅 후 ⑦ 보강
② Recipe 생성·로드 | VLM이 GUI를 조작해 신규 Recipe 생성·웨이퍼/샘플 로드 | Qwen3-VL computer-use (화면판독+GUI제어) | 🤖 | s′₂ | CD-SEM 장비 GUI | 화면매칭 신뢰도 θ 이상, 실패 시 재시도 r
③ 패턴 등록 (구 병목) | VLM이 SEM 화면 판독해 Align/Addressing 패턴 등록 | Qwen3-VL computer-use (화면판독+GUI제어) | 🤖 | s′₃ | CD-SEM 장비 GUI | 패턴 매칭 신뢰도 θ 이상, 미달 시 핸드오프
④ 좌표·박스 (구 병목) | VLM이 EP 좌표·측정박스·알고리즘 자동 설정 | Qwen3-VL computer-use (화면판독+GUI제어) | 🤖 | s′₄ | CD-SEM 장비 GUI | 설정값 신뢰도 θ 이상, 룰 위반 시 핸드오프
⑤ 이미징 조건 | reference 동일 시 VLM이 배율·전압·FOV 자동 적용 | Qwen3-VL computer-use (화면판독+GUI제어) | 🤖 | s′₅ | CD-SEM 장비 GUI, Recipe DB(ref) | ref 일치 시 자동, 불일치 시 ⑦ 협의 플래깅
⑥ 오인식 실시간 재정합 (구 최대 병목) | 실측 이미지 기반 좌표 shift·align 실패·오인식을 실시간 재정합·재align·자동 수정 | Qwen3-VL-30B 정밀 비전 | 🤖 | s′₆ | CD-SEM 장비 GUI | 재정합 정확도 τ 이상 + 재시도 r 이내, 초과 시 예외 핸드오프
⑦ 저장·검증·승인 | 엔지니어 최종 검증·승인, Recipe 저장·등록 | 사람 (VLM 자가점검 리포트 보조) | 🧑 (최종) | s′₇ | CD-SEM 장비 GUI, Recipe DB | 승인 게이트 — 사람 승인 없이는 등록 불가
예외 | 임계 초과 단계를 엔지니어에게 핸드오프 → 수동 보정 후 ⑦ 복귀 | 신뢰도 스코어 룰(θ/τ/r 기반 판정) | 🧑 엔지니어 | — | CD-SEM 장비 GUI, 핸드오프 큐 | θ·τ 미달 또는 r 초과 = 핸드오프 트리거
합계: ΣS′ = s′₁+…+s′₇. As-Is ΣS(#07) 대비 ΔS = ΣS − ΣS′ 가 #08(본 문서)→#05 수익성(ROI=ΔS×N)·#10 기대효과의 백데이터가 된다 (출처: SPEC §3 03·05·10 항목).

## Slide 55
08 · 작성 결과 (How) — (3) 운영 기준 — 신뢰도 임계·재시도·승인 게이트
08
②~⑥ 자동 수행이 폭주하지 않도록, 각 단계는 다음 변수로 게이팅된다. 변수 기호는 #09 KSF#1·#3 수용 기준 및 05 PoC 측정 변수와 동일하다(설계 일관성, 출처: SPEC §3 08 항목).
변수 | 의미 | 적용 위치 | 비고
θ | 화면매칭 신뢰도 임계 | ②~⑤ (GUI 화면 인식·제어) | 미달 시 재시도 또는 핸드오프
τ | 재정합 정확도 임계 | ⑥ (좌표 재정합·오인식 수정) | #09 KSF#1 수용 기준 = 05 PoC 측정 변수
r | 재시도 횟수 임계 | ②~⑥ 공통 | r 초과 = 예외 핸드오프(#09 KSF#3)
승인 게이트 | 사람 최종 승인 없이는 Recipe 등록 불가 | ⑦ | #09 조직문화 선결조건(⑦ 사람 승인 유지)과 일치
완전자동화 아님(Human-in-the-loop) 박제 : ②~⑥은 θ·τ·r 안에서만 자동이고, ① 플래깅 검토·⑦ 최종 승인·예외 핸드오프는 항상 사람이 통제권을 갖는다. 이 경계가 #09 KSF "선결 조건"(⑦ 사람 승인)과 #02 AI 대체 판정(부분 자동화)과 정렬된다 (#09·#02 인용).

## Slide 56
08 · 산출물 체크리스트
08
• [x] To-Be 플로우차트(①~⑦ 축, 🤖/🧑 레인) — ①🧑 / ②~⑥🤖 / ⑦🧑 + 예외 핸드오프 화살표
• [x] ⑥ 실시간 재정합·재align·오인식 자동수정 명시
• [x] 확장 테이블(단계 | To-Be 수행 | 적용 AI 기술 | 수행주체 | s′ | 사용 시스템 | 운영 기준)
• [x] 적용 AI 기술 = 사내 LLM만(Kimi-K2.5 / Qwen3-VL-8B·30B), 외부 API 미사용
• [x] 운영 기준 θ/τ/r/승인게이트 정의 — #09 KSF·05 PoC와 기호 동일
• [x] ②~⑥ 레인 전환 = #06 적용범위와 일치(설계 일관성)
• [x] "완전자동화 아님(Human-in-the-loop)" 명시
• [x] 수치는 전부 placeholder(s′, θ, τ, r, N)

## Slide 57
STEP 09
핵심 성공 요소(KSF)·제약 정의 (Step11 / Design)
To-Be 프로세스(#08)가 의도한 성과를 내려면 반드시 선결되어야 할 조건을, 4관점(업무 프로세스·데이터·시스템/인프라·조직 문화)에서 「핵심 성공요소 × 장애 요인 × 선결 조건 × 적용 기술」 매트릭스로 박제한다.

## Slide 58
09 · 왜 필요한가(Why)
09
To-Be 흐름(②~⑥ VLM 연속수행 + ⑦ 사람 최종승인)은 그 자체로 성립하지 않는다. 좌표 재정합이 부정확하면 ⑥ 자동화가 무너지고, GUI 자동제어가 불안정하면 ②~⑤가 멈추며, 엔지니어가 신뢰하지 않으면 현장에 안 깔린다. KSF 정의는 "무엇이 충족돼야 이 설계가 작동하는가"를 착수 전에 못박아, #10 개발일정의 게이트(🚦)와 리스크 관리의 출처가 되게 한다.
KSF는 반드시 선결해야 할 항목 위주로 작성한다 — To-Be 프로세스가 의도한 성과를 달성하기 위해 반드시 충족돼야 하는 핵심 성공 조건이다. 제약 사항은 설계·추진 시 기술·시스템·조직·비용·정책 측면에서 넘을 수 없는 조건과 한계다. (출처: 원문 10)
본 단계는 장표(slide) 한 장으로 읽혀야 한다. 4×4 매트릭스 + 선결 우선순위가 핵심이다.

## Slide 59
09 · 핵심 산출(What)
09
• KSF 매트릭스: 4관점(rows) × 4컬럼(핵심 성공요소 · 장애 요인 · 선결 조건 · 적용 기술).
• 관점 축: 업무 프로세스 / 데이터 / 시스템·인프라 / 조직 문화. (브레인스토밍 합의(2026-06-24) — 04의 기술/조직/비용/정책 축을 실행 관점으로 재배열)
• 선결 우선순위 리스트: #1 → #4 순서로, 무엇을 먼저 검증·확보할지 명시.
• 연계 보장:
• 조직 문화의 선결(⑦ 사람 최종승인 유지)은 #08의 🧑 레인과 일치한다.
• 장애 요인 컬럼은 #10 개발일정의 리스크 게이트(🚦) 입력이 된다.
• 선결 #1(좌표 재정합 정확도)은 Phase0 PoC(04 Step12 / 05 실험설계)와 동일 대상이다.

## Slide 60
09 · 작성 결과(How) — KSF 매트릭스 (4관점 × 4컬럼)
09
관점 | 핵심 성공요소(KSF) | 장애 요인 | 선결 조건 | 적용 기술
업무 프로세스 | ②~⑥를 연속 수행하고, 예외 발생 시 핸드오프 기준대로 사람에게 넘긴다 | ⑥ 좌표 재정합 잔존 오류 · "어디서부터 사람에게 넘길지" 예외 기준 모호 | 신뢰도 임계값 τ·재시도 횟수 r 정의 + ⑦ 최종승인 게이트 확정 | 신뢰도 룰엔진 · 핸드오프 오케스트레이션
데이터 | SEM 이미지·참조(ref) recipe·라벨이 충분히 확보됨 | 배율·노이즈별 이미지 편차 · 라벨링 공수 · 사내 문서 99% DRM | 숙련 엔지니어 라벨 확보 + 스크린샷→VLM 추출 파이프라인 구축 | Qwen3-VL 추출 · BGE-M3 검색 · 라벨링 툴
시스템·인프라 | GUI 자동제어가 안정적이고 VLM 추론 자원이 확보됨 | 장비 SW 버전 의존성 · GPU 자원 한계 · 외부 LLM API 전면 차단 | 사내 Qwen3-VL 엔드포인트 · GPU 서버 · 섀도우(오프라인) 환경 · 안전 인터록 | Qwen3-VL-8B/30B · computer-use · GPU 서버
조직 문화 | 엔지니어가 신뢰하고 현장이 수용한다 | AI의 장비 직접 제어에 대한 거부감 · 검증 권한 귀속 이슈 | ⑦ 사람 최종승인 유지 · 운영팀 협업 · 단계적 도입 | 설명가능(explainable) 리포트 · HITL 승인 UI
(출처: 04 Step11 인용 + 브레인스토밍 합의(2026-06-24) — 4관점으로 재배열. 사내 LLM 제약·DRM 파이프라인은 원문 10의 "제약 다각도 검토" 적용)
정합성 박제
- 조직 문화 선결 「⑦ 사람 최종승인 유지」 = #08 To-Be의 🧑 레인(⑦ 사람 최종승인 + 예외 핸드오프)과 동일. (불일치 시 설계 오류)
- 장애 요인 컬럼(⑥ 잔존 오류 / 버전 의존 / DRM / 거부감) = #10 개발일정의 리스크 게이트(🚦) 입력.
- 적용 기술의 LLM은 전부 사내 OpenAI-호환 엔드포인트(Qwen3-VL-8B/30B·BGE-M3). 외부 API 사용 없음.
⚠️ 안전·보안·감사 보강 (장비 직접 제어 과제이므로 필수)
본 과제는 VLM이 GUI로 장비를 직접 제어하므로, 일반 KSF에 더해 다음을 시스템·인프라/정책·보안 관점의 선결로 못 박는다.
- 안전 인터록·롤백: 실 웨이퍼·라인에 영향을 주는 동작은 인터록으로 사전 차단하고, 잘못된 제어는 즉시 롤백한다(섀도우/오프라인 우선 검증).
- 사고 책임소재: AI 오작동 시 책임자·대응 절차를 사전 지정한다(= <담당 임원>·운영팀, #10 RACI와 연결).
- 보안 승인·감사 추적: DRM 문서가 스크린샷+VLM 파이프라인을 거치는 경로의 데이터 유출 점검 + 사내 엔드포인트 격리·접근로그를 보안팀이 승인한다. AI 판정은 모델 버전과 함께 감사 로그로 남겨 재현 가능해야 한다.

## Slide 61
09 · 작성 결과(How) — 선결 우선순위 (먼저 검증·확보할 순서)
09
#1 좌표 재정합 정확도 ← 최대 리스크. ⑥ 자동화의 성립 여부 자체.
= Phase0 PoC 검증 대상 (04 Step12 / 05 실험설계)
└ 미달 시 과제 재설계 게이트
▼
#2 GUI 자동제어(computer-use) 안정 ← ②~⑤가 멈추지 않게. 장비 SW 버전 의존성 관리.
▼
#3 핸드오프 기준(예외 임계값) ← "어느 정도 오인식이면 사람에게 넘기는가" τ/r 정의.
▼
#4 신뢰·수용(현장 도입) ← 엔지니어 신뢰 + 운영팀 협업 + 단계적 도입.
• #1은 다른 모든 선결의 전제다 — 재정합이 안 되면 #2~#4를 채워도 ⑥ 자동화가 성립하지 않는다. 그래서 Phase0에서 실 장비 영향 0의 섀도우 환경으로 단독 검증한다. (출처: 04 Step12 / 05 PoC 실험설계)
• 임계값 τ(재정합 정확도)·r(재시도 횟수)·s/s′(소요시간)·N(처리량)은 캠프에서 엔지니어가 확정할 placeholder다. 본 문서는 변수와 검증 순서만 고정한다.

## Slide 62
09 · 산출물 체크리스트
09
• [x] KSF 매트릭스 4관점 × 4컬럼(핵심 성공요소·장애 요인·선결 조건·적용 기술) 작성
• [x] 관점 축 = 업무 프로세스 / 데이터 / 시스템·인프라 / 조직 문화 (사용자 축)
• [x] 선결 우선순위 #1~#4 명시 (#1 = Phase0 PoC = 좌표 재정합 정확도)
• [x] 조직 문화 선결(⑦ 사람 승인) ↔ #08 🧑 레인 일치 확인
• [x] 장애 요인 컬럼 ↔ #10 리스크 게이트 연결 명시
• [x] 적용 기술 = 사내 LLM(Qwen3-VL-8B/30B·BGE-M3)만, 외부 API 없음
• [x] 미확정 수치(τ/r/s/N) = placeholder, 임의 수치 없음
• [x] 모든 사실에 출처 표기

## Slide 63
STEP 10
개발 일정 수립 (Step12 + Execution 흡수)
1년 내(2027) 구현을 목표로, KSF 우선순위를 분기 칸반 보드로 환산하고 분기말 Stage-Gate와 전 구간 변화관리를 박은 실행 로드맵.

## Slide 64
10 · 왜 필요한가 (Why)
10
04 Step12는 Phase 0~3을 한 줄짜리 흐름으로만 잡아 두었다. 본 문서는 그 골격을 분기 단위로 풀어, 누가·무엇을·어떤 순서로 시작하고, 어디서 멈춰 판단하는지까지 채운 실행 가능한 일정이다. 단계별 한 줄을 일정으로 옮기지 못하면 "내년 실행 가능"이 성립하지 않는다.
세 가지를 명시적으로 박는다:
• Stage-Gate 안전장치 — Q1 말 Phase 0(좌표 재정합 PoC, KSF#1)이 수용 기준을 못 넘으면 GUI 제어 개발에 자원을 쓰기 전에 과제를 재설계한다. 먼저 깨질 곳을 먼저 친다(No-Regret). (05 PoC 판단 게이트 인용)
• 변화관리의 상시화 — 운영팀 협업·엔지니어 신뢰·HITL 승인 UI는 특정 분기 작업이 아니라 전 구간 상시 활동이다. 이것이 Execution(실행/변화관리) 층의 흡수다. (04 Step11 조직 제약 인용)
• KSF 4관점과의 정렬 — 칸반 테마 레인이 #09 KSF 4관점(업무 프로세스 / 데이터 / 시스템·인프라 / 조직 문화)과 1:1로 맞아, 일정이 성공조건을 빠짐없이 덮는다. (SPEC §3 합의)

## Slide 65
10 · 핵심 산출 (What)
10
산출물 | 내용 | 형식
분기 칸반 보드 | Q1~Q4 × 테마(프로세스·데이터·AI 모델·Test) 셀 채움 | 마크다운 표
🚦 게이트 레인 | 분기말 의사결정 게이트 = 다음 분기 착수조건 (Q1말=Stage-Gate) | 칸반 행 + 표
👤 변화관리 레인 | 운영팀 협업·신뢰·HITL UI = 전 구간 상시 (Execution 흡수) | 칸반 행
실행 로드맵 노트 | 의사결정 게이트·오너십(워크스트림 리드) | Execution 층
• 분기 정의(04 Step12 인용): Q1=Phase 0 PoC(좌표 재정합 KSF#1) / Q2=Phase 1 단일 layer(②~⑤+⑥ 부분) / Q3=Phase 2 ⑥ 본격+핸드오프(KSF#3) / Q4=Phase 3 layer 확장·운영 이관(KSF#4).
• 소요·인력은 캠프에서 엔지니어가 확정하는 placeholder다(τ/s/r/N, <담당 임원>, 워크스트림 리드). 본 문서는 일정의 형식·순서·게이트만 고정한다. (SPEC §1.5)

## Slide 66
10 · 작성 결과 (How) — 칸반 보드 + 게이트 + 변화관리 — A. 분기 칸반 보드
10
각 테마 레인은 #09 KSF 4관점과 1:1로 정렬된다(괄호 안 매핑).
테마 (레인) | Q1 — Phase 0 PoC (좌표 재정합·KSF#1) | Q2 — Phase 1 (단일 layer ②~⑤+⑥부분) | Q3 — Phase 2 (⑥ 본격+핸드오프) | Q4 — Phase 3 (layer 확장·운영 이관)
프로세스 (↔ KSF 업무 프로세스) | As-Is/To-Be 흐름 확정 · 임계값(θ/τ/r) 정의·합의 | ②~⑤ 자동 수행 구현 · ⑦ 사람 승인 게이트 적용 | ⑥ 재정합 루프 + 예외 핸드오프(임계 초과→🧑) 도입 | 운영 이관 · SOP 정립 · 의뢰서 입력 표준화 연계(MIDAS, 외부변수)
데이터 (↔ KSF 데이터) | PoC용 SEM 이미지 수집 · 숙련자 라벨링 · hard set 구성 | 캡처+VLM 추출 파이프라인 구축 · BGE-M3 인덱스 | 데이터셋 확장 · 오인식/핸드오프 피드백 수집·반영 | 운영 데이터 축적 · 재학습셋 구성
AI 모델 (↔ KSF 시스템·인프라) | 좌표 재정합 PoC 파이프라인 (Qwen3-VL-8B vs 30B 비교) | computer-use 통합(②~⑤) · GUI 자동제어 연동 | Qwen3-VL-30B 정밀(⑥) · 신뢰도 스코어·룰엔진 | 일반화(배율·노이즈) · 8B 경량화 · layer 확장
Test (↔ 검증 전반) | 섀도우 환경 구축 · 측정 프로토콜 확정(τ/s/r/N) | 단일 layer E2E 오프라인 검증 | 예외 핸드오프 검증 · 수용 게이트(recall/false-alarm) | 제한 파일럿(실 장비) · 회귀 테스트
범례: 모델 레인 ②~⑥은 #08 To-Be 적용범위와 일치(Q2=②~⑤, Q3=⑥). 불일치 시 설계오류. 완전자동화 아님 — ⑦ 사람 승인은 Q2부터 끝까지 유지.

## Slide 67
10 · 작성 결과 (How) — 칸반 보드 + 게이트 + 변화관리 — B. 🚦 게이트 레인 (분기말 의사결정 = 다음 분기 착수조건)
10
게이트 | 시점 | 판정 기준 | 통과 시 | 미달 시
🚦 G0 (Stage-Gate) | Q1 말 | Phase 0 PoC: P95 오차 ≤ τ 그리고 오인식 recall ≥ r (05 게이트 인용) | Q2 착수 (GUI 제어 통합) | 과제 재설계 — fine-tune / 전용 vision / hybrid 검토 (자원 투입 전 중단)
🚦 G1 | Q2 말 | 단일 layer ②~⑤ E2E 오프라인 통과 · ⑦ 승인 게이트 동작 | Q3 착수 (⑥ 본격) | 적용 layer/패턴 좁혀 진행 + 원인 분석 (05 CONDITIONAL)
🚦 G2 | Q3 말 | ⑥ 재정합 + 예외 핸드오프 수용 게이트 충족(recall/false-alarm 기준) | Q4 착수 (확장·이관) | 핸드오프 임계(τ/r) 재조정 후 재검증
🚦 G3 | Q4 말 | 제한 파일럿 회귀 통과 · 운영 SOP 정립 | 운영 이관 완료·확장 의사결정 | 파일럿 범위 유지·운영팀과 안정화
G0가 핵심 안전장치다. 좌표 재정합(KSF#1)이 안 되면 GUI 제어가 완벽해도 ⑥ 자동화는 성립하지 않으므로, Q1 끝에서 싸고 빠르게 판단한다. (05 §5 판단 게이트 인용)

## Slide 68
10 · 작성 결과 (How) — 칸반 보드 + 게이트 + 변화관리 — C. 👤 변화관리 레인 (전 구간 상시 — Execution 흡수)
10
항목 | 전 구간(Q1~Q4) 상시 활동
운영팀 협업 | 장비 운영팀과 섀도우 환경·실장비 검증 일정 합의, 안전 인터록 운영 (04 조직/정책 제약 인용)
엔지니어 신뢰 | 숙련 엔지니어의 라벨·피드백 루프 유지, 설명가능 리포트 공유, 단계적 도입으로 거부감 완화
HITL 승인 UI | ⑦ 사람 최종 승인·예외 핸드오프를 받는 Human-in-the-loop 승인 인터페이스 — Q2 도입 후 전 구간 운영·개선
변화관리는 분기 작업이 아니라 모든 분기에 걸친 상시 레인이다. #09 조직 문화 KSF(⑦ 사람 승인 유지·운영팀 협업·단계적 도입)와 동일 출처. (04 Step11 / #09 인용)

## Slide 69
10 · 작성 결과 (How) — 칸반 보드 + 게이트 + 변화관리 — D. 실행 로드맵 노트 — 게이트·오너십 (Execution 층)
10
• 의사결정 게이트: 각 분기는 직전 게이트 통과를 착수 전제로 한다(G0→Q2, G1→Q3, G2→Q4, G3→이관). 게이트는 일정이 아니라 자원 투입 결정점이다. Champion = <담당 임원> (미정).
• 오너십(워크스트림 리드 — placeholder): 테마 레인별 단일 책임자를 둔다.
• 프로세스 리드 <리드> · 데이터 리드 <리드> · AI 모델 리드 <리드> · Test/검증 리드 <리드> · 변화관리 리드(운영팀 접점) <리드>
• 각 리드는 자기 레인의 분기 산출과 게이트 근거 데이터를 책임진다.
• RACI (책임 매트릭스 — placeholder): 오너십을 리드 지정에서 한 단계 더 굳힌다.
• R(실행) 워크스트림 리드(프로세스/데이터/AI모델/Test) · A(승인) Champion <담당 임원> · C(자문) 데이터 오너·모델 오너·보안 승인자·장비 운영팀 · I(공유) 현업 엔지니어.
• 특히 보안 승인자·운영팀은 #09 안전·보안 보강(인터록·롤백·감사로그)의 게이트 통과 책임을 진다.
• Kill 기준 (Exit) — sunk-cost 방지: 게이트 재설계가 누적 2회를 넘으면 '재설계'가 아니라 과제 중단(Kill) 을 판정한다. Kill 결정 주체 = Champion <담당 임원>. ('재설계'로만 회피하면 좀비 과제가 자원을 잠식 — 04/05 게이트 보강.)
• 소요·인력: 분기별 공수·인원은 캠프에서 확정(placeholder). 본 문서는 순서·게이트·오너십 구조만 고정.

## Slide 70
10 · 산출물 체크리스트
10
• [x] 분기 칸반 보드(Q1~Q4 × 4테마) — How §A
• [x] 🚦 게이트 레인(G0~G3, Q1말=Stage-Gate) — How §B
• [x] 👤 변화관리 레인(운영팀·신뢰·HITL UI, 전구간 상시) — How §C
• [x] 실행 로드맵 노트(게이트·오너십/워크스트림 리드) — How §D
• [x] 테마 레인 ↔ #09 KSF 4관점 1:1 정렬 표기
• [ ] 소요·인력·τ/s/r/N·<담당 임원>·워크스트림 리드 확정 (캠프·엔지니어)

## Slide 71
STEP 11
Review — 전체 설계 감사 · 산출물 패키징 · 발표
앞선 11개 산출물(#00~#10)을 새로 쓰지 않고 검산한다. 6개 점검 질문에 각 산출물이 답을 내는지 ✅/△로 판정하고, 묶음을 패키징·발표·피드백 루프로 마무리한다.

## Slide 72
11 · 왜 필요한가(Why)
11
Review는 정합성 검산 단계다. 새 내용을 생성하는 것이 아니라, 이미 만든 산출물이 서로 모순 없이 한 줄로 꿰어지는지를 확인한다. New AI Design Camp의 Check & Review 점검 포인트(출처: 원문 10)를 본 과제 12개 산출물 전체에 적용한 것이다.
핵심 원칙: ✅가 떨어지지 않으면, 그 질문이 가리키는 출처 파일이 부실하다는 신호다. 즉 이 문서는 결함 탐지기로 동작한다 — 판정이 △/✗로 나오는 칸은 해당 #0N 파일로 되돌아가 보강하라는 작업지시서가 된다. Review에서 무언가를 "고치는" 것이 아니라, 어디를 고쳐야 하는지 가리킨다.

## Slide 73
11 · 핵심 산출(What)
11
두 부분으로 구성된다.
• A. 설계 검증 체크리스트 — 6개 점검 질문 × (판정 · 근거 출처 링크). 원문 10의 3대 점검(역할 구분 / 병목 개선 / 제약 다각도)에 본 과제 고유 점검 3개(KSF 명확성 / 전략 추적성 / 가치 정량화)를 더했다.
• B. 마무리 — 산출물 패키징(#00 인덱싱) · 발표(06 Design Camp 장표 세트 연결) · 피드백 반영(placeholder 확정 → 문서 업데이트 루프).

## Slide 74
11 · 작성 결과(How) — A. 설계 검증 체크리스트
11
원문 10의 점검 질문(출처: 원문 10)을 본 과제 12개 산출물에 대조한 결과다. 04의 Check & Review 3종 통과 판정(04 인용)을 12개 상세 산출물 단위로 다시 검산했다.
# | 점검 질문 | 판정 | 근거 (어느 산출물이 답하나)
1 | AI·사람 역할이 Task별로 명확히 구분되는가? | ✅ | #08 To-Be 프로세스의 🤖/🧑 Swimlane이 ②~⑥=AI / ①·⑦·예외=사람으로 경계를 1:1 명시하고, #02 대상업무영역의 AI 대체 판정(🤖/🤝/🧑/⚙️)이 그 근거를 제공
2 | 시간이 가장 많이 걸리는 병목 구간을 개선하는가? | ✅ | #03 painpoint 정량화가 ⑥을 최대 병목(가설 5/5/5)으로 식별 → #07 As-Is에서 s₆=최대(s placeholder)로 확인 → #08 To-Be에서 ⑥을 VLM 실시간 재정합으로 정조준 대체
3 | 제약을 다각도로 검토하는가(조직 인력·역량·비용·보안 정책)? | ✅ | #09 KSF·제약이 4관점(업무 프로세스 / 데이터 / 시스템·인프라 / 조직 문화)으로 장애 요인·선결 조건을 작성 — 기술 단일 측면에 치우치지 않음
4 | KSF가 명확히(선결 조건 위주로) 작성되었는가? | ✅ | #09 KSF·제약이 선결 우선순위 #1~#4(좌표재정합 정확도→GUI 자동제어 안정→핸드오프 기준→신뢰·수용)를 명시하고, #05 과제적정성의 7번 항목(준비계획 구체성)이 PoC 존재로 이를 뒷받침
5 | 과제가 전략에서 연역됐는가(추적성)? | ✅ | #01 전략 일관성의 조직목표→업무목표→핵심업무→AI 후보 Top-Down 연계표가 출발점이고, #06 AI 과제 정의의 각 필드(업무목표←#01 / 추진배경←#03 / 근본원인←#04)가 도착지 — 개인 흥미가 아닌 조직목표에서 연역됨이 양끝에서 확인
6 | 가치가 정량화됐는가? | △ | #05 과제적정성의 수익성 항목(ROI=절감공수 ΔS×처리량 N)이 구조는 잡혔으나 값은 placeholder(τ/s/r/N) — 캠프에서 엔지니어가 실측·확정해야 ✅로 전환. 현 단계에서 △는 정상(테스트 실행 범위 밖)
판정 읽는 법: ✅ 5개는 "그 출처 파일이 질문에 답을 낸다"는 뜻이다. #6의 △는 결함이 아니라 설계 깊이의 경계다 — 본 세트는 "내년 실행 가능 기획"까지가 범위이고, 실측 수치는 캠프 확정 사항이므로 placeholder가 의도된 상태다(SPEC §0·§1-5 합의). 따라서 #6는 "캠프 후 확정"이라는 후속 작업으로 넘긴다(아래 B-3).
검산 결과 모든 질문이 가리키는 출처 파일이 답을 내므로, 12개 산출물은 한 줄(전략→Pain→근본원인→과제 정의→To-Be→KSF→일정)로 모순 없이 꿰인다. 만약 어느 칸이 ✗로 떨어졌다면, 링크된 #0N 파일을 그 질문에 답하도록 보강하는 것이 Review의 처방이다.
교차 정합성 스팟체크 (모순 탐지)
질문-답 매핑 외에, 파일 간 값이 서로 어긋나지 않는지 본다(불일치=설계 오류).
검산 항목 | 대조 대상 | 기대
AI 수행 범위 ②~⑥ | #06 적용범위 ↔ #08 🤖 레인 | 동일해야 함(SPEC: 불일치=설계오류)
사람 최종 승인 ⑦ | #08 🧑 레인 ↔ #09 조직문화 선결 | 동일해야 함
운영 기준 임계값 θ/τ/r | #08 운영기준 ↔ #09 선결 ↔ #10 Test 프로토콜 | 같은 변수명·정의
KSF 4관점 ↔ 일정 테마 레인 | #09 4관점 ↔ #10 칸반 행 | 1:1 정렬
placeholder 표기 τ/s/r/N·<담당 임원> | 전 파일 | 표기 통일(지어낸 수치 없음)

## Slide 75
11 · 작성 결과(How) — B. 마무리
11
B-1. 산출물 패키징 — #00이 11개를 한 묶음으로 인덱싱
12개 파일이 흩어진 문서가 아니라 하나의 실행기획 패키지임을 #00 README가 보증한다. #00은 (1) 11개 산출물 인덱스 표, (2) 4-Step(Discovery/Design/Validation/Execution)↔항목 매핑, (3) 읽는 순서, (4) 핵심 흐름 다이어그램을 담아, 본 세트가 03 기획·04 기술을 어떻게 상세화하는지를 한 문단으로 연결한다. Review는 #00의 인덱스가 실제 파일·단계와 빠짐없이 일치하는지를 최종 확인하는 지점이다(인덱스 누락=패키징 결함).
B-2. 발표 — 06 Design Camp 장표 세트로 변환
이 11개 산출물은 그대로 발표 장표의 본문이 된다. 기존 06 Design Camp 발표 장표 세트와 연결해, 각 산출물(표·플로우차트·칸반)을 1산출물=1~2장 장표로 변환한다. SPEC §1-9에 따라 모든 표/플로우차트를 ASCII 코드블록·마크다운 표로 작성해 둔 이유가 여기 있다 — PPTX 변환 호환을 위해서다(브레인스토밍 합의 2026-06-24). 발표 흐름은 A 체크리스트의 6질문을 그대로 "설계가 점검을 통과했다"는 클로징 슬라이드로 쓴다.
B-3. 피드백 반영 — placeholder 확정 → 문서 업데이트 루프
캠프 후 들어오는 피드백의 핵심은 placeholder 확정이다. 이것이 △(#6)를 ✅로 올리는 작업이며, Review가 남기는 후속 작업 목록이다.
확정 대상 | placeholder | 확정 주체 | 반영 위치
Champion(담당 임원) | <담당 임원> | 조직 | #06 담당임원 필드
신뢰도/정확도·재정합 임계 | τ, θ | 엔지니어(캠프) | #08 운영기준 · #09 선결 · #10 Test
As-Is/To-Be 소요시간 | s, s′ | 실측(Phase 0~1) | #07 · #08 · #05 ROI
재시도 임계·처리량 | r, N | 엔지니어·파일럿 | #08 · #05 수익성
업데이트 루프: 캠프 피드백 → placeholder 값 입력 → 해당 #0N 파일 수정 → #6 판정 재검산 → #00 인덱스 last_updated 갱신. 값이 채워지면 #05 ROI·#10 기대효과가 가설에서 실측 근거로 전환되고, A 체크리스트 #6가 △→✅로 바뀐다. Review 문서는 이 루프가 닫혔는지(전 파일 placeholder 잔존 여부)를 다음 라운드에서 다시 검산한다.

## Slide 76
11 · 산출물 체크리스트
11
• [x] 설계 검증 체크리스트 — 원문 10의 3대 점검 + 본 과제 고유 3점검 = 6질문, 각 판정·근거 링크
• [x] 교차 정합성 스팟체크 — 파일 간 값 모순 탐지 표
• [x] 산출물 패키징 확인 — #00 인덱스 ↔ 실제 파일·단계 일치 검산 지점 명시
• [x] 발표 연결 — 06 장표 세트로 변환(PPTX 호환 근거 포함)
• [x] 피드백 루프 — placeholder(τ/s/r/N·<담당 임원>) 확정 대상·주체·반영 위치 표
• [x] Review = 검산이지 신규 생성 아님을 본문에 박제(✅ 미충족 = 출처 파일 부실 신호)